****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

10 березня 2023 року № 758-VІІІ

**Про затвердження цільової Програми з енергоефективності**

 **та енергозбереження на території Ананьївської міської**

**територіальної громади на 2023 рік**

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про енергозбереження», «Про енергетичну ефективність будівель», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1803-р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року», враховуючи актуальність і значимість підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів, рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 09 березня 2023 року №84 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік», висновки та рекомендації постійних комісій Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити цільову Програму з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню Ананьївської міської ради передбачити в бюджеті Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік видатки на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Ананьївської міської ради.

**Виконуюча обов’язки**

**Ананьївського міського голови Оксана ГЛУЩЕНКО**

 **ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської

міської ради

від 10 березня 2023 року

№ 758-VІІІ

**Цільова Програма**

**з енергоефективності та енергозбереження**

**на території Ананьївської міської територіальної громади**

**на 2023 рік**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми  | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради про погодження Програми | Від 09 березня 2023 року №84 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік» |
| 3 | Розробник Програми  | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми (у разі наявності) | ----------- |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми  | Комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд, відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 55.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчі органи Ананьївської міської ради, визначені рішенням про бюджет Ананьївської міської територіальної громади |
| 6 | Учасники Програми  |  |
| 7 | Термін реалізації Програми  | 2023рік |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)  | -- |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади  |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. у тому числі: | **25 350,0** |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету  | **25 350,0** |
| 9.2. | коштів інших джерел  |  |

1. **Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Питання підвищення енергоефективності та енергозбереження є особливо актуальним в умовах залежності економіки від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденцій до зростання вартості енергоносіїв.

Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів комунальними установами можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійної системи управління енергоспоживанням, проведення енергообстеження для визначення ефективності енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з підвищення ефективності енерговикористання, у тому числі шляхом використання відновлюваних джерел енергії.

Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення споживання природного газу, виникла необхідність розробки програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики.

1. **Визначення мети та завдання Програми**

 Мета Програми - підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів.

Скорочення використання традиційних видів палива шляхом їх заміщення на альтернативні або технічного вдосконалення тепло- та електрогенеруючого обладнання, у результаті чого спостерігатиметься економія бюджетних коштів.

Основним завданням Програми є модернізація обладнання, утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень і споруд, заміна вхідних дверей та вікон на металопластикові, впровадження енергоефективних систем освітлення, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи, скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок упровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми**

Вирішення проблемних питань енергозбереження установ комунальної власності Ананьївської міської територіальної громади забезпечуватиме реалізацію заходів технічного характеру демонтаж старих вікон, встановлення енергозберігаючих вікон; заміна конструкції даху, встановлення тепло- та гідро- бар'єрів даху, утеплення перекриттів даху та інші заходи, щодо впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 1).

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний рік.

Дія програми передбачається протягом 2023 року.

1. **Напрямки діяльності та заходи Програми**

Напрями діяльності та заходи Програми викладено в додатку №2.

1. **Очікувані результати та ефективність Програми**

1. Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюється відповідальним виконавцем, зазначеним у цій Програмі, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головним розпорядником бюджетних коштів.

2. Відповідальний виконавець Програми до 15 липня та до 15 січня 2024 року готує і подає до фінансового управління Ананьївської міської ради та до відділу економічного розвитку Ананьївської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу, у разі невиконання - обґрунтування причин.

3. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

4. Координація роботи із забезпеченням виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, який здійснює систематичний моніторинг реалізації заходів і завдань Програми.

 **7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію та поточний контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Ананьївської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше, ніж у місячний строк, відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Ананьївської міської ради із пояснювальною запискою.

**Додаток 1**

до цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік

**Ресурсне забезпечення цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік**

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми  |
| І |  |
| 2023рік | 2023 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:  | **25 350,0** | **25 350,0** |
| державний бюджет |  |  |
| обласний бюджет |  |  |
| місцевий бюджет | **25 350,0**  | **25 350,0** |
| кошти не бюджетних джерел  |  |  |
| Інші | - | - |

Додаток 2

до цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік

**Пріоритетні напрями діяльності та заходи цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження**

**на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності щодо реалізації завдань програми** | **Перелік заходів програми, стисла характеристика** | **Відповідальний виконавець** | **Джерела фінансу-ва ння** | **Обсяг фінансування, тис. грн.** | **Очікуваний результат** |
| **2023** **рік** |  **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Демонтаж старих вікон, встановлення енергозберігаючих вікон Заміна конструкції, встановлення тепло- та гідро бар’єрів, утеплення перекриттів | Заміна вікон адмінбудівля Ананьївської міської раді по вул. Незалежності, 20, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область |  Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 200,0** | **1 200,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 2 | Заміна вікон в нежитловій будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КМП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **450,0** | **450,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 3 | Капітальний ремонт даху на адмінбудівлі Ананьївської міської раді по вул. Незалежності, 20, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **4 200,0** | **4 200,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 4 | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **3 600,0** | **3 600,00** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 5 |  | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі вул. Героїв Чорнобиля,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 700,0** | **1 700,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 6 | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі вул. Гімназійна,36, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 500,0** | **1 500,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 7 | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі вул. Героїв України,33, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 900,0** | **1 900,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 8 | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі вул. Зарічна, 134, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **5 200,0** | **5 200,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 9 | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі вул. Героїв України, 48, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **2 200,00** | **2 200,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| 10 |  | Капітальний ремонт даху в нежитловій будівлі (інфекційне відділення) КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» вул. Героїв України,45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **3 400,00** | **3 400,0** | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів |
| **Разом** | Місцевий бюджет | **25 350,0** | **25 350,0** |  |