****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

07 липня 2023 року № 886-VІІІ

**Про затвердження цільової Програми водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів** **на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки**

Керуючись статтями 12,59 Земельного кодексу України, Водним кодексом України, Директивою 2000/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2000 року, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 06 липня 2023 року №232 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. ЗатвердитицільовуПрограму водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки, що додається.

2. Фінансовому управлінню Ананьївської міської ради передбачити в бюджеті Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік видатки на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

**Виконуюча обов’язки**

**Ананьївського міського голови Оксана ГЛУЩЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської

міської ради

від 07 липня 2023року

№ 886-VІІІ

**Цільова Програма водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території**

**Ананьївської міської територіальної громади** **на 2023-2030 роки**

м. Ананьїв 2023 рік

1. **ПАСПОРТ**

**цільової Програми водного та екологічного оздоровлення**

**водних об’єктів на території Ананьївської міської**

**територіальної громади на 2023-2030 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Ананьївської міської ради |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради | Від 06 липня 2023 року №232 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Ананьївської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури; сектор з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та цивільного захисту |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Ананьївська міська рада |
| 5.1. | Головний розпорядник коштів | Ананьївська міська рада |
| 6 | Учасники Програми | Подільська районна державна адміністрація, Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, Ананьївська міська рада, громадські організації, засоби масової інформації |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2023-2030 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | І та ІІ етапи |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади (фінансування по Програмі з місцевого бюджету здійснюється в межах видатків, затверджених на відповідний рік за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей) та інші джерела фінансування не заборонені законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 1 544 560 грн. |
| 9.1. | Коштів місцевого бюджету | 1 544 560 грн. |
| 9.2. | Коштів інших джерел | – |

1. **Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Цільова Програма водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Водного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Директиви 2000/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2000 року.

Необхідність розробки Програми викликана ситуацією, яка склалася у гідрологічному режимі, санітарному стані та ландшафтній структурі басейнів малих річок, і відповідно водойм, які розташовані на території Ананьївської міської територіальної громади.

На території Ананьївської міської територіальної громади налічується 5 малих річок: річка **Тилігул** довжиною 39,8 км (на території Байтальського, Кохівського старостинських округів та м. Ананьїв); річка **Журавка** довжиною 27,6 км (на території Коханівського, Шимківського старостинських округів); річка **Липецька** довжиною 14,2 км (на території Гандрабурівського, Байтальського старостинських округів); річка **Майновський Яр** довжиною 23,2 км (на території Жеребківського старостинського округу); річка **Суха Журавка** довжиною 3,9 км (на території Шимківського старостинського округу); та 22 ставки, з яких 4 з повною відсутністю води та відсутністю додаткового живлення.

Аналіз стану малих річок та їх басейнів свідчить, що більшість з них замулені та на значній довжині зарослі чагарниково-болотною рослинністю, тому, необхідним є прийняття заходів щодо екологічного оздоровлення водойм на території Ананьївської міської територіальної громади.

1. **Визначення мети Програми**

Програма спрямована на поліпшення екологічного стану водойм на території Ананьївської міської територіальної громади, як однієї із головних складових забезпечення якісною водою населення і галузей економіки та розв’язання місцевих водогосподарських і екологічних проблем.

Розв’язання проблем екологічного оздоровлення та відродження водойм можливе за умов поєднання державних та місцевих ресурсів та ініціатив.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та недержавних організацій для розв’язання проблем пов’язаних з санітарно-екологічним і гідрологічним станом водойм на території Ананьївської міської територіальної громади.

1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми**

Реалізацію Програми пропонується здійснити поетапно.

Перший етап (2023–2025 рр.) – першочергові заходи.

Головними завданнями цього етапу є:

* розміщення інформаційних та попереджувальних знаків «Купання заборонено»
* розчищення та благоустрій водойм;
* упорядкування прибережних захисних смуг та створення захисних насаджень вздовж річок та водойм;
* виготовлення водогосподарських паспортів;
* підготовка водних об’єктів для продажу права оренди на торгах.

Другий етап (2026-2030 рр.) – перспективні заходи та продовження реалізації першочергових заходів.

Головними завданнями цього етапу є:

* реалізація перспективних заходів щодо розчищення водойм і покращення їх гідрологічного та санітарного стану;
* виконання робіт по догляду за водоймами.

Впродовж реалізації Програми передбачається здійснювати інформування населення та водокористувачів щодо виконання заходів Програми.

Нормативно-правове забезпечення Програми:

для забезпечення реалізації Програми приймаються відповідні рішення Ананьївською міською радою з питань схвалення Програми на місцевому рівні; забезпечення щорічних видатків місцевого бюджету на виконання заходів Програми; координації та контролю за виконанням заходів Програми тощо.

Фінансове забезпечення Програми:

фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків, затверджених на відповідний рік за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей, а також із залученням інших джерел фінансування (орендарів водних об’єктів, водокористувачів, громадських організацій; благодійних внесків та інших коштів, незаборонених чинним законодавством). Основні заходи передбачені Програмою та обсяги фінансування наведені в додатку (додаток додається).

1. **Напрямки діяльності та заходи Програми**

Для досягнення основної мети Програми передбачається розробити і реалізувати проекти та заходи за такими пріоритетними напрямами:

1. екологічне покращення, розчищення водойм на території Ананьївської міської територіальної громади та поліпшення санітарного стану;
2. упорядкування прибережних захисних смуг.

Реалізація заходів даного напрямку передбачає забезпечення виконання робіт з метою створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку, створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг відповідно до ст.10, 87 Водного кодексу України, «Порядку користування землями водного фонду» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.1996р. № 502, а саме:

* забезпечення виконання робіт, пов'язаних із облаштуванням та упорядкуванням прибережних захисних смуг;
* відновлення рослинного покрову на берегах водойм;
* підтримання встановленого режиму на територіях водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

1. **Очікувані результати та ефективності Програми**

Реалізація Програми забезпечить вирішення найбільш гострих питань щодо водного та екологічного оздоровлення всіх водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади.

На двох етапах виконання Програми передбачається реалізація заходів щодо розчищення та упорядкування прибережних захисних смуг, догляду за водними об’єктами, здійснення паспортизації водойм, створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

1. **Координація та контроль за ходом виконанням Програми**

Відповідальним виконавцем Програми є Ананьївська міська рада.

Координацію здійснює відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Ананьївської міської ради.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія Ананьївської міської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Звіт про виконання Програми заслуховується на пленарному засіданні Ананьївської міської ради після завершення її виконання.

Додаток 1

до цільової Програми водного та екологічного оздоровлення

водних об’єктів на території

Ананьївської міської

територіальної громади

на 2023-2030 роки

Ресурсне забезпечення цільової Програми водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | | | | | | Усього витрат на виконання програми  (грн.) |
| І етап | | ІІ етап | | | | | |
| 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 300460 | 6300 | 406300 | 306300 | 206300 | 206300 | 106300 | 6300 | 1 544 560 |
| обласний бюджет | **-** | **-** | **-** |  | **-** | *-* |  | *-* | *-* |
| місцевий бюджет | 300460 | 6300 | 406300 | 306300 | 206300 | 206300 | 106300 | 6300 | 1 544 560 |
| кошти не бюджетних джерел | **-** | **-** | **-** |  | **-** | *-* |  | *-* | *-* |
| Інші | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

Додаток 2

до цільової Програми водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території

Ананьївської міської територіальної громади

на 2023-2030 роки

Перелік заходів і завдань цільової Програми водного та екологічного оздоровлення

водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| І етап: 2023 р. |
| 2024 р. |
| ІІ етап: 2025-2030 р. |
| 1 | Водне та екологічне оздоровлення водних об’єктів території на АМТГ | Розміщення інформаційних та попереджувальних знаків «Купання заборонено» | 2023 р. | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | І етап: 2023 р. – 17 460 | Підготовка місць масового відпочинку на воді та охорони життя людей на водних об’єктах |
| Паспортизація водних об’єктів, виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під водними об’єктами | 2023 р. | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | І етап: 2023 р. – 175000 | Підготовка водних об’єктів до аукціону |
| І етап: 2023 р. – 108000 |
| Проведення вимірювань показників якості води | Щорічно | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | І етап: 2024-30 р. – 44100 | Відстеження та контроль якості води у водних об’єктах громади |
| Розчищення та благоустрій водойм (видалення дерев, прибирання сміття, укріплення берегів) | 2025 р. | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | ІІ етап: 2025 р. – 400000 | Екологічне оздоровлення внутрішніх водойм розташованих на території громади |
| Покращення загальної гідрологічної ситуації водних об’єктів (ремонт гідротехнічних споруд, дамб, та шляхів вздовж берегів) | 2026 р. | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | ІІ етап: 2026 р. – 300000 | Екологічне оздоровлення внутрішніх водойм розташованих на території громади |
| Упорядкування прибережних захисних смуг | 2027 р | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | ІІ етап: 2027 р. – 200000 | Екологічне оздоровлення внутрішніх водойм розташованих на території громади |
| Виконання робіт по догляду за водоймами та створення захисних насаджень вздовж річок | 2028 р. | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | ІІ етап: 2028 р. – 200000 | Екологічне оздоровлення внутрішніх водойм розташованих на території громади |
| Облаштування водопою для худоби | 2029 р. | Ананьївська міська рада | Місцевий бюджет | ІІ етап: 2029 р. – 100000 | Екологічне оздоровлення внутрішніх водойм розташованих на території громади |
| **Усього:** | | | | | | **1 544 560** |  |

Додаток 3

до цільової Програми водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території

Ананьївської міської територіальної громади

на 2023-2030 роки

Розрахунок фінансування передбаченого цільовою Програмою водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Місцезнаходження** | **Рік** | **Ціна за 1 виконаних робіт** | **Загальна вартість**  **(грн.)** |
| 1 | Розміщення інформаційних та попереджувальних знаків «Купання заборонено» | Ананьївська міська територіальна громада | 2023 | 970 | 17460 |
| 2 | Паспортизація водних об’єктів | Ананьївська міська територіальна громада | 2023 | 25000 | 175000 |
| 3 | Виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під водними об’єктами | Ананьївська міська територіальна громада | 2023 | 6000 | 108000 |
| 4 | Проведення вимірювань показників якості води (щорічно) | Ананьївська міська територіальна громада | 2024-2030 | 1050 | 44100 |
| 5 | Розчищення та благоустрій водойм (видалення дерев, прибирання сміття, укріплення берегів) | Ананьївська міська територіальна громада | 2025 | 400000 | 400000 |
| 6 | Покращення загальної гідрологічної ситуації водних об’єктів (ремонт гідротехнічних споруд, дамб, та шляхів вздовж берегів) | Ананьївська міська територіальна громада | 2026 | 300000 | 300000 |
| 7 | Упорядкування прибережних захисних смуг | Ананьївська міська територіальна громада | 2027 | 200000 | 200000 |
| 8 | Виконання робіт по догляду за водоймами та створення захисних насаджень вздовж річок | Ананьївська міська територіальна громада | 2028 | 200000 | 200000 |
| 9 | Облаштування водопою для худоби | Ананьївська міська територіальна громада | 2029 | 100000 | 100000 |
| **Всього:** | |  |  |  | **1 544 560** |