****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

08 грудня 2023 року № 985-VІІІ

**Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік**

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», керуючись Стратегією розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, затверджену рішенням Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII, враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 06 грудня 2023 року №368 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік», висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. ЗатвердитиПрограму соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської

міської ради

від 08 грудня 2023 року

№ 985-VІІІ

**ПРОГРАМА**

 **СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО**

 **РОЗВИТКУ АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ**

**ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

 **НА 2024 РІК**

**АНАНЬЇВ**

**2023 рік**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Вступ | 4-5 |
| 1 | Характеристика громади | 5-7 |
| 1.1 | Загальна інформація про громаду | 5 |
| 1.2 | Демографія громади | 5 |
| 1.3 | Природні ресурси та екологія | 6 |
| 2 | Соціально-економічний розвиток Ананьївської міської територіальної громади за січень-вересень 2023 року | 7-47 |
| 2.1 | Податкова та бюджетна діяльність | 7-25 |
| 2.2 | Економічний розвиток | 26-31 |
| 2.3 | Архітектура та містобудування | 31 |
| 2.4 | Освіта | 31-33 |
| 2.5 | Соціальний захист населення | 33-38 |
| 2.6 | Культура | 39-42 |
| 2.7 | Надання адміністративних послуг | 42 |
| 2.8 | Житлово-комунальне господарство, інфраструктура та благоустрій | 42-43 |
| 2.9 | Земельні питання | 43-44 |
| 2.10 | Цивільний захист населення, оборонна та мобілізаційна робота. | 44-45 |
| 2.11 | Промисловість та підприємництво | 45-46 |
| 2.12 | Лісове господарство | 46 |
| 2.13 | Сільське господарство | 46-47 |
| 3 | Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік | 47-49 |
| 4 | Податково-бюджетна діяльність | 49-50 |
| 5 | Розвиток реального сектору економіки | 50-53 |
| 5.1 | Транспортна інфраструктура | 50 |
| 5.2 | Промисловість | 50 |
| 5.3 | Агропромисловий комплекс | 51-52 |
| 5.4 | Будівництво | 52 |
| 5.5 | Дорожнє господарство | 52-53 |
| 6 | Механізми регулювання | 53 |
| 6.1 | Земельні питання | 53 |
| 7 | Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки | 54-55 |
| 7.1 | Регуляторна політика та розвиток підприємництва | 54 |
| 7.2 | Надання адміністративних послуг | 54-55 |
| 8 | Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиційна політика | 55 |
| 9 | Енергозбереження та енергоефективність | 56-57 |
| 10 | Соціальна сфера | 57-61 |
| 10.1 | Демографічна ситуація та розвиток ринку праці | 57-58 |
| 10.2 | Грошові доходи населення та заробітна плата | 58 |
| 10.3 | Соціальний захист населення | 58-59 |
| 10.4 | Житлово-комунальне господарство | 59-61 |
| 11 | Гуманітарна сфера | 61-67 |
| 11.1 | Охорона здоров’я | 61 |
| 11.2 | Освіта | 62-65 |
| 11.3 | Підтримка сім’ї, дітей та молоді | 65-66 |
| 11.4 | Культура | 66 |
| 11.5 | Фізична культура і спорт | 67 |
| 12 | Туристична галузь | 68 |
| 13 | Розвиток громадянського суспільства | 69 |
| 14 | Природокористування та безпека життєдіяльності людини | 70 |
| 15 | Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми | 71-72 |

**ВСТУП**

Програма економічно-соціального та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

При розробці Програми враховано вимоги Державної стратегії регіонального розвитку на період з 2021-2027 року, основні положення Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 03.03.2020 року №1228-VII, Стратегії розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2022-2030 роки, затвердженої рішенням Ананьївської міської ради від 19 листопада 2021 року №423-VIII та на основі аналізу поточної ситуації в країні, господарському комплексі та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

Розвиток України неможливий без потужного місцевого самоврядування, яке визначається спроможністю територіальної громади безпосередньо, або через обрані ними органи, вирішувати самостійно і під свою відповідальність місцеві проблеми.

З метою втілення єдиної політики розвитку Ананьївської міської територіальної громади розроблено Програму економічного і соціального розвитку Ананьївської міської ради на 2024 рік, в якій визначено конкретні пріоритети розвитку у соціальній та економічній сферах, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку громади.

Основною метою Програми є створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, а також підвищення її конкурентоспроможності через розвиток малого та середнього бізнесу.

Заходи Програми спрямовані на запобігання впливу на економіку громади негативних внутрішніх і зовнішніх чинників, утримання позитивних тенденцій в економіці громади, підвищення рівня та стандартів життя жителів громади.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів місцевих бюджету, субвенцій з обласного та державного бюджетів, інвесторів та власних коштів підприємств.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються сесією Ананьївської міської ради ради.

Для оцінки якості та повноти реалізації програмних завдань і заходів відділом економічного розвитку Ананьївської міської ради здійснюватиметься моніторинг виконання Програми протягом року.

1. **ХАРАКТЕРИСТКА ГРОМАДИ**

**1.1. Загальна інформація про громаду**

Ананьївська міська територіальна громада (далі – громада) розташована у північній частині Одеської області. Межує на півночі з Балтською міською, на північному сході та сході з Любашівською та Зеленогірською селищними, на півдні - з Долинською і Старомаяківською сільськими, на заході - з Подільською міською та Куяльницькою сільською територіальними громадами Одеської області.

Через громаду проходить євромагістраль E584 (в межах України із нею збігається М13). Також на території громади проходить ряд територіальних автодоріг: Т-16-05, Т-16-12, Т-16-13 і Т-16-23.

Національний склад: українці - 77,0%; молдавани - 18,1%; росіяни - 3,9%; білоруси - 0,2%; болгари - 0,2%.

Адміністративним центром Ананьївської міської територіальної громади є місто Ананьїв Подільського району Одеської області. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. №720-р. до складу Ананьївської міської територіальної громади увійшли Ананьївська міська, Ананьївська Перша, Ананьївська Друга, Байтальська, Гандрабурівська, Жеребківська, Коханівська, Кохівська, Новоолександрівська, Новогеоргіївська, Новоселівська, Романівська, Точилівська та Шимківська сільські громади з адміністративним центром в м.Ананьїв Подільського району. Площа громади становить 825,7 км2.

Громада налічує 30 населених пунктів та на її території утворено 6 старостинських округів: Жеребківський (с.Жеребкове, с.Струтинка, с.Михайлівка, с.Новогеоргіївка), Байтальський (частина с.Ананьїв, с.Байтали, с.Селіванівка), Кохівський (частина с.Ананьїв, с.Кохівка, с.Великобоярка, с.Шелехове), Гандрабурівський (с.Гандрабури, с.Точилове), Коханівський (с.Коханівка, с.Боярка, с.Новоселівка, с.Благодатне, с.Бондарі, с.Калини, с.Пасицели), Шимківський (с.Шимкове, с.Амури, с.Вербове, с.Романівка, с.Дружелюбівка, с.Новодачне, с.Новоолександрівка, с.Козаче, с.Новоіванівка, с.Шевченкове). Наявне населення громади станом на 01 січня 2023 складає 23377 осіб, міське населення 7740 осіб, сільське населення 14241 осіб, кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб – 1396 чол.

На території громади розміщено залізничну станцію – ст. Жеребкове. Через цю станцію здійснюється пропуск потягів у бік міст Одеси, Харкова та Знаменки.

**1.2 Демографія громади**

Демографічний чинник є одним з найважчих для забезпечення стабільного розвитку громади, а також держави в цілому. Демографічна політика громади в сучасних умовах направлена не тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення сім'ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності.

На 1 січня 2023 року в Ананьївській територіальній громаді, проживає 23,4 тис. осіб, з яких міське населення становить 7740особи **(**або 33,12%), а сільське – 14241осіб (або 60,9%), тимчасово переміщені особи – 1396осіб (або 5,98%). Чоловіки складають 48% населення громади, а жінки – 52%. Густота населення в громаді - 27осіб/км2. Кількість дітей дошкільного та шкільного віку у громаді становить - 2544особи (або11,6%) .

У продовж січня - вересня 2023 року чисельність наявного населення зменшилась на 221 особу. Природне скорочення становить 165 особи, що на 30 осіб меньше ні за відповідний період минулого рку. На 100 померлих припадало 25 народжених.

Кількість пенсіонерів у громаді – 4075 осіб, що складає 18,5% від її населення.

Рівень зареєстрованого безробіття за 2023 рік по громаді населення працездатного віку складає 2,6 % ,що на 2,0% меньше ніж у 2022 році .

Скорочення чисельності населення характерне як для Ананьївської міської територіальної громади, так і для Одеської області в цілому. Слід відмітити, що зазначена вище негативна тенденція в довгостроковій перспективі є загрозою для нормального розвитку громади.

**1.3 Природні ресурси та екологія**

Основним ресурсом громади є землі сільськогосподарського призначення. Серед усіх категорій земель громади вони займають найважливіше економічне значення і становлять 64,7 тис.га.

**Структура земельного фонду:**

Загальна площа громади складає 84,164тис. га, у тому числі сільськогосподарські угіддя - 64**,7** тис. га., в тому числі ріллі 52,9 тис. га, багаторічні насадження - 1,09 тис.га; сіножаті **-** 3,6тис.га; пасовища - 6,94 тис. га.

Землі лісогосподарського призначення займають - 11,358тис.га в тому числі: лісові землі – 10,917тис.га, чагарники - 0,441тис.га.

* забудовані землі - 329,6975 га;
* землі промислової, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення - 703,4952 га;
* землі водного фонду - 311,51 га, з них:
* річки, що протікають територією громади:
* річка Тілігул – загальна довжина 168 км,
* річка Журавка (притока Тилігулу) – загальна довжина 63 км.

**Рельєф.** Землі громади на межі лісостепової та степової зон. На півночі, там, де знаходяться найпівденніші відроги Подільської височини, зустрічається чимало лісів. Рельєф громади є сильно горбиста рівнина, що поступово знижується на південь. Особливістю ландшафту є глибокі низини та балки, багато з яких зайняті маловодними струмками або ставками. Головна річка громади – Тілігул.

**Екологічна ситуація.** Наявні екологічні проблеми в громаді зумовлені тим, що на території м. Ананьєва розташовані підприємства, установи та організацій різних форм власності, які експлуатують стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря, мають в користуванні автотранспорт, який являється пересувним джерелом забруднення через викиди забруднюючих речовин.

Проблемним залишається питання організації належного контролю за вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспортних засобів.

Надмірне використання засобів захисту рослин спричинило забруднення водних артерій. Негативно вплинуло на екологію розорювання земель, які раніше не призначалися для сільськогосподарських потреб.

Також, на території громади наявні стихійні сміттєзвалища, що спричинено низькою екологічною свідомістю населення та відсутністю належного механізму вивезення та сортування сміття.

1. **СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2023 РОКУ**

* 1. **Податкова та бюджетна діяльність**

Кількість місцевих бюджетів - 1 (міський).

Виконання бюджету за доходами по загальному фонду з урахуванням внесених змін за звітний період 2023 року становить 102,0% при плані 224696,5 тис. грн. фактично надійшло 229111,9 тис. грн. або на 4415,4 тис. грн. більше.

Дохідна частина бюджету Ананьївської міської територіальної громади за січень – вересень 2023 року по загальному фонду виконана на 102,7 % до затвердженого плану (без урахування трансфертів) або на 4416,3 тис. грн. більше запланованого обсягу (план 166305,4 тис. грн., виконання 170721,7 тис. грн.).

Видаткова частина бюджету Ананьївської міської територіальної громади за звітний період 2023 року по загальному фонду виконана на 84,2% до затвердженого плану з урахуванням змін, або на 25486,2 тис. грн. менше затвердженого плану (при плані 160845,5 тис. грн., виконання 135359,3 тис. грн.).

Заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії по всіх галузях бюджетної сфери профінансовані та оплачені стовідсотково. Заборгованість відсутня.

Видатки на продукти харчування, медикаменти, енергоносії профінансовані відповідно до плану асигнувань та заявок головних розпорядників коштів.

Виконання видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей характеризується такими показниками:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування галузі** | **Затверджено план на ІІ квартал 2023 рік, тис.грн.** | **Фактично виконано за ІІ квартал 2023 рік, тис.грн.** | **Питома вага,%** | **Відхилення від** **Плану, тис.грн.** | **Виконання плану,%** |
| Управління | 19592,4 | 17216,4 | 12,7 | -2376 | 87,9 |
| Освіта | 97743,1 | 84743,1 | 62,6 | -13000 | 86,7 |
| Охорона здоровꞌя | 3854,9 | 3144,3 | 2,3 | -710,6 | 81,6 |
| Соціальний захист тасоціальне забезпечення  | 8405,5 | 6738,9 | 5,0 | -1666,6 | 80,2 |
| Культура і мистецтво | 7332,2 | 5965,2 | 4,4 | -1367 | 81,4 |
| Фізична культура і спорт | 1140,2 | 848,1 | 0,6 | -292,1 | 74,4 |
| Житлово-комунальне господарство | 15507,8 | 11921,1 | 8,8 | -3586,7 | 76,9 |
| Економічна діяльність | 1833,8 | 1524,3 | 1,1 | -309,5 | 83,1 |
| Інша діяльність | 2664,5 | 523,9 | 0,4 | -2140,6 | 19,7 |
| Міжбюджетні трансферти | 2771,1 | 2733,7 | 2,0 | -37,4 | 98,7 |
| **Разом** | 160845,5 | 135359,3 | 100,0 | -25486,2 | 84,2 |

Перерахована субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 3652,0 тис. грн., в тому числі: Програма "Безпечна Ананьївська міська територіальна громада" – 150,0 тис. грн. (придбання ПММ, генератор електричного струму); Програма "Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки" – 350,0 тис. грн. (придбання ПММ); Програма "Забезпечення заходів територіальної оборони на території Ананьївської міської територіальної громади» – 3052,0 тис. грн. (матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної допомоги).

**За рахунок спеціального фонду бюджету проведені капітальні видатки бюджету розвитку** у сумі 63710,9 тис. грн., в тому числі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменування** | **Уточнений річний план** | **Профінансовано з наростаючим підсумком з початку року** | **Залишки асигнувань до кінця року** |
| **1** | Об'єкт: Придбання шкільного автобуса (співфінансування Обласний бюджет)(2073) | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 |
| **2** | Об'єкт :Капітальний ремонт будівлі комунальної установи "Центр позашкільної освіти та виховання дітей Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, м.Ананьїв, вул.Героїв України,48 (2074) | 591 051,67 | 0,00 | 591 051,67 |
| **3** | Об'єкт :Трактор (2 штуки)(2078) | 2 401 500,00 | 2 401 250,00 | 250,00 |
| **4** | Об'єкт :Фронтальний навантажувач швидкоз"ємний (2079) | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 |
| **5** | Об'єкт :Ківш щелепний(2080) | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 |
| **6** | Об'єкт :Вила для тюків та піддонів(2081) | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| **7** | Об'єкт :Відвал передній снігоприбиральний (2 штуки)(2082) | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| **8** | Об'єкт :Косарка ротаційна навісна (2 штуки)(2083) | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 |
| **9** | Об'єкт :Подрібнювач деревини(2084) | 353 750,00 | 353 750,00 | 0,00 |
| **10** | Об'єкт :Причіп тракторний (2 штуки)(2085) | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 |
| **11** | Об'єкт :Асенізаційна машина (2087) | 2 600 000,00 | 2 598 996,00 | 1 004,00 |
| **12** | Об'єкт :Екскаватор навантажувач(2088) | 4 560 000,00 | 4 540 000,00 | 20 000,00 |
| **13** | Об'єкт :Автовишка(2089) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | Об'єкт :Шкільний автобус 1 шт.(2090) | 3 249 600,00 | 3 249 600,00 | 0,00 |
| **15** | Об'єкт :Причіп(2091) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| **16** | Об'єкт :Глибинні насоси (2092) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| **17** | Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття м.Ананьїв, вулиця Незалежності від вул. В.Виноградова до вул. А.Корбе(2093) | 8 250 000,00 | 7 947 396,04 | 302 603,96 |
| **18** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документація та експертної оцінки по обєкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття м.Ананьїв, вулиця Незалежності від вул. В.Виноградова до вул. А.Корбе" (2094) | 150 000,00 | 149 467,00 | 533,00 |
| **19** | Об'єкт :Капітальний ремонт нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами Комунального некомерційного підприємства "Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, вул.Героїв України, 45 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (2095) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | Об'єкт :Капітальний ремонт нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради " за адресою: Одеська область, Подільський район, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (2096) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | Об'єкт :Капітальний ремонт спортивної зали з прилеглими приміщеннями, коридорами Комунальної установи Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, вул. Пушкіна (Гімназійна),36 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (2097) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Ананьївської міської ради за адресою: м.Ананьїв, вул. Незалежності, 20, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)(2098) | 4 028 000,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| **23** | Об'єкт :Капітальний ремонт адмінбудівлі розташованої за адресою: місто Ананьїв, вулиця Незалежності 20 (заміна вікон)( в т.ч. проектно-кошторисна документація)(2099) | 1 100 000,00 | 34 743,65 | 1 065 256,35 |
| **24** | Об'єкт :Генератор (ЗДО "Золотий ключик")(2100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | Об'єкт :Генератор (КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради") (2101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | Об'єкт :Генератори для КУ "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" - 2 штуки (Коханівська, Новоселівська філії)(2102) | 250 000,00 | 90 000,00 | 160 000,00 |
| **27** | Об'єкт :Генератори для КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" - 3 штуки (Великобоярське ДНЗ; Шелехівська, Байтальська філії) (2103) | 100 000,00 | 96 000,00 | 4 000,00 |
| **28** | Об'єкт :Плита електрична (2104) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| **29** | Об'єкт :Генератори електричного струму 3 шт.(2105) | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 |
| **30** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд.15а до буд.15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананьївської міської ради буд.51) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2106) | 3 874 254,00 | 3 723 277,95 | 150 976,05 |
| **31** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд.15а до буд.15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананьївської міської ради буд.51) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2107) | 62 000,00 | 61 083,69 | 916,31 |
| **32** | Об'єкт :Капітальний ремонт покриття тротуарною плиткою на Площі Перемоги в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2108) | 2 200 000,00 | 2 139 497,42 | 60 502,58 |
| **33** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт покриття тротуарною плиткою на Площі Перемоги в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2109) | 45 000,00 | 44 426,22 | 573,78 |
| **34** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул.Леоніда Каденюка (на ділянках: від буд. №15 до перехрестя вул..Єврейська) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2110) | 980 000,00 | 969 887,91 | 10 112,09 |
| **35** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул.Леоніда Каденюка (на ділянках: від буд. №15 до перехрестя вул..Єврейська) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області (2111) | 20 000,00 | 19 569,08 | 430,92 |
| **36** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна (від будинку №43 до вул. Героїв України) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2112) | 402 437,00 | 400 712,84 | 1 724,16 |
| **37** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна (від будинку №43 до вул. Героїв України) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області"(2113) | 10 000,00 | 9 784,54 | 215,46 |
| **38** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Єврейська (на ділянках: від буд. №17 до буд.№23, від буд.№35 до буд. №47, від буд.52 до буд.№58) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області"(2114) | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| **39** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Єврейська (на ділянках: від буд. №17 до буд.№23, від буд.№35 до буд. №47, від буд.52 до буд.№58) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2115) | 31 000,00 | 30 829,48 | 170,52 |
| **40** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Гімназійної (від буд.№2 до буд.№20, від буд.№29 до буд.№45) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2116) | 1 488 000,00 | 1 483 876,05 | 4 123,95 |
| **41** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Гімназійної (від буд.№2 до буд.№20, від буд.№29 до буд.№45) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (2117) | 35 000,00 | 34 743,65 | 256,35 |
| **42** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: провулок Тихий, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2118) | 840 146,00 | 838 092,39 | 2 053,61 |
| **43** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: провулок Тихий, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2119) | 25 984,00 | 25 830,02 | 153,98 |
| **44** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: вул. Дмитра Іванова, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2120) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: вул. Дмитра Іванова, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2121) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: вул. Леоніда Каденюка, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2122) | 950 000,00 | 948 932,43 | 1 067,57 |
| **47** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: вул. Леоніда Каденюка, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2123) | 50 000,00 | 48 820,66 | 1 179,34 |
| **48** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: вул. Безімяна, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2124) | 950 000,00 | 947 644,54 | 2 355,46 |
| **49** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: вул. Безім’янна, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2125) | 50 000,00 | 48 820,66 | 1 179,34 |
| **50** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: провулок Крутий, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область(2126) | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| **51** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: провулок Крутий, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область (2127) | 15 000,00 | 14 871,83 | 128,17 |
| **52** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: с.Коханівка, Подільський район, Одеська область(2128) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **53** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: с.Коханівка, Подільський район, Одеська область (2129) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: с.Романівка, Подільський район, Одеська область(2130) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по обєкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: с.Романівка, Подільський райнон, Одеська область (2131) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху будівлі КНП "Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Героїв України, 45, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(заходи з енергозбереження)(2132) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт даху будівлі КНП "Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Героїв України, 45, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)(2133) | 98 000,00 | 94 905,77 | 3 094,23 |
| **58** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху будівлі КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: вул.Пушкінська,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)(2134) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **59** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт даху КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: вул.Пушкінська,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)(2135) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Ананьївської міської ради за адресою: м.Ананьїв, вул. Незалежності, 20, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)(2136) | 98 000,00 | 64 097,28 | 33 902,72 |
| **61** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою: вул. Гімназійна, 36, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) (2137) | 1 347 000,00 | 1 342 625,05 | 4 374,95 |
| **62** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт даху будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою: вул. Гімназійна, 36, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)(2138) | 35 000,00 | 34 048,78 | 951,22 |
| **63** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул.. Незалежності (на ділянках: від буд. №4 до вул.. Соборна 29 та від буд.№20 до буд. 26а) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області.(2139) | 2 300 000,00 | 2 237 915,75 | 62 084,25 |
| **64** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул.. Незалежності (на ділянках: від буд. №4 до вул.. Соборна 29 та від буд.№20 до буд. 26а) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2140) | 45 000,00 | 44 426,22 | 573,78 |
| **65** | Об'єкт :Капітальний ремонт дороги по вул. Антона Корбе (від вул. Незалежності до вул. Леоніда Каденюка)" в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області(2141) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Антона Корбе (від вул. Незалежності до вул. Леоніда Каденюка)" в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області (2142) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | Об'єкт :Капітальний ремонт покриття даху багатоквартирного будинку за адресою: вул. Незалежності №26а, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (аварійно-відновлювальні роботи) (2143) | 1 490 000,00 | 1 483 948,58 | 6 051,42 |
| **68** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: с.Жеребкове, Подільський район , Одеська область (2144) | 485 000,00 | 483 908,39 | 1 091,61 |
| **69** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідної площадки, каплички кладовища за адресою: с.Жеребкове, Подільський район , Одеська область (2145) | 15 000,00 | 14 871,83 | 128,17 |
| **70** | Об'єкт :Банер(2146) | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| **71** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища за адресою : вул. Незалежності, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область(2147) | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| **72** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища за адресою : вул. Незалежності, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область (2148) | 50 000,00 | 47 440,38 | 2 559,62 |
| **73** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища: за межами населеного пункту на південь с.Пасицели, Подільський район, Одеська область(2149) | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| **74** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища: за межами населеного пункту на південь с.Пасицели, Подільський район, Одеська область(2150) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **75** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища: за межами населеного пункту на північ від с. Коханівка, Подільський район, Одеська область (2151) | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| **76** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища: за межами населеного пункту на північ від с. Коханівка, Подільський район, Одеська область (2152) | 15 000,00 | 14 871,83 | 128,17 |
| **77** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Молодіжна, с. Романівка, Подільський район, Одеська область (2153) | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| **78** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Молодіжна, с. Романівка, Подільський район, Одеська область(2154) | 15 000,00 | 14 871,83 | 128,17 |
| **79** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, майданчика кладовища за адресою : пров. Зелений, с.Байтали, Подільський район, Одеська область(2155) | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| **80** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі та майданчика кладовища за адресою : пров. Зелений, с.Байтали, Подільський район, Одеська область(2156) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **81** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Церковна, с. Точилове, Подільський район, Одеська область (2157) | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| **82** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Церковна, с. Точилове, Подільський район, Одеська область(2158) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **83** | Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі, майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Шкільна, с. Шимкове, Подільський район, Одеська область(2159) | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| **84** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Шкільна, с. Шимкове, Подільський район, Одеська область(2160) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **85** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідного майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Садова, с. Боярка, Подільський район, Одеська область (2161) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **86** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідного майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Степова, с. Кохівка, Подільський район, Одеська область(2162) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **87** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідного майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Подільська, с.Ананьїв , Подільський район, Одеська область(2163) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **88** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідного майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Мостова, с.Новогеоргіївка, Подільський район, Одеська область (2164) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **89** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідного майданчика та каплички кладовища за адресою : вул. Михайла Грушевського(початок), с.Жеребкове, Подільський район, Одеська область (2165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **90** | Об'єкт :Меблі для укриття(2166) | 91 980,00 | 80 202,00 | 11 778,00 |
| **91** | Об'єкт :ПКД по об’єкту: "Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Ананьївської міської ради за адресою: м.Ананьїв, вул.Незалежності,51" (заходи з енергозбереження)(2167) | 45 000,00 | 44 906,85 | 93,15 |
| **92** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Ананьївської міської ради за адресою: м.Ананьїв, вул.Незалежності,51 (заходи з енергозбереження)(2168) | 890 000,00 | 876 961,97 | 13 038,03 |
| **93** | Об'єкт :Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання (2169) | 550 000,00 | 546 000,00 | 4 000,00 |
| **94** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на території КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"(2170) | 352 000,00 | 337 423,41 | 14 576,59 |
| **95** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі Комунальної установи "Ананьївський центральний будинок культури Ананьївської міської ради" вулиця Героїв України,33, місто Ананьїв, Подільський район (заходи з енергозбереження)(2171) | 400 000,00 | 385 709,04 | 14 290,96 |
| **96** | Об'єкт :ПКД по об’єкту: "Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі Комунальної установи "Ананьївський центральний будинок культури Ананьївської міської ради" вулиця Героїв України,33, місто Ананьїв, Подільський район" (заходи з енергозбереження)(2172) | 25 000,00 | 24 931,01 | 68,99 |
| **97** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж зовнішнього водогону вул.М.Грушевського (від буд.№76 до буд.№136 та від буд.№53 до буд.№135) с.Жеребково, Подільського району, Одеської області(2173) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **98** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на території КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"(2174) | 28 000,00 | 8 747,37 | 19 252,63 |
| **99** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Героїв України м. Ананьєва(2175) | 30 000,00 | 18 589,47 | 11 410,53 |
| **100** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Григорія Бондарчука м. Ананьєва (2176) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **101** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Єврейській м. Ананьєва(2177) | 35 000,00 | 18 589,47 | 16 410,53 |
| **102** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по проїзду загального користування від буд.№19А по вул. Лукашевича в м. Ананьїв до буд.№36 по вул. Антона Корбе в м. Ананьїв(2178) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| **103** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Богдана Хмельницького, м. Ананьєва(2179) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **104** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Незалежності, м. Ананьєва(2180) | 45 000,00 | 24 684,21 | 20 315,79 |
| **105** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об"єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Одеській, м. Ананьїва(2181) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Центральній в с. Ананьїв(2182) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **107** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (на ділянках: від буд. №35 до перехрестя Антона Корбе) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (2183) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (на ділянках: від буд. №35 до перехрестя Антона Корбе) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2184) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **109** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Одеській ( від буд.№2 до перехрестя вул. Козака Ананія) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2185) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **110** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Одеській ( від буд.№2 до перехрестя вул. Козака Ананія) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2186) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **111** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Козацької сотні (від перехрестя пров. Буженко Васі до будинку №6) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2187) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **112** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Козацької сотні (від перехрестя пров. Буженко Васі до будинку №6) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2188) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Героїв України м. Ананьєва (2189) | 1 012 000,00 | 902 534,97 | 109 465,03 |
| **114** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Григорія Бондарчука м. Ананьєва (2190) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **115** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Єврейській м. Ананьєва (2191) | 880 000,00 | 855 381,48 | 24 618,52 |
| **116** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Богдана Хмельницького, м. Ананьєва (2192) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **117** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Незалежності, м. Ананьєва (2193) | 1 450 000,00 | 1 413 295,18 | 36 704,82 |
| **118** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Одеській, м. Ананьєва (2194) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **119** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по проїзду загального користування від буд.№19А по вул. Лукашевича в м. Ананьїв до буд.№36 по вул. Антона Корбе в м.Ананьїв (2195) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **120** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Центральній в с. Ананьїв (2196) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **121** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради " за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул.Героїв Чорнобиля,44 (заходи з енергозбереження) (2197) | 3 206 315,00 | 0,00 | 3 206 315,00 |
| **122** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: "Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради " за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул.Героїв Чорнобиля,44 (заходи з енергозбереження) (2198) | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| **123** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: " " Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Антона Корбе на ділянках від перехрестя з вул.Незалежності до буд.№36 та від буд.№27 до будівлі моргу КНП "Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради" в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області. ( виконання робіт з ремонту автомобільних доріг місцевого значення).(2200) | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 |
| **124** | Об'єкт :" Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Антона Корбе на ділянках від перехрестя з вул.Незалежності до буд.№36 та від буд.№27 до будівлі моргу КНП "Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради" в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області. ( виконання робіт з ремонту автомобільних доріг місцевого значення).(2201) | 1 184 000,00 | 1 170 360,80 | 13 639,20 |
| **125** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Героїв України від перехрестя з вул.Шевченка (непарна сторона) до стикування з вул.Одеською та від перехрестя з вул.Виноградова Вані (парна сторона) до стикування з вул.Одеською в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2202) | 30 000,00 | 29 951,72 | 48,28 |
| **126** | Об'єкт :Виготов. проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Козацької сотні від перехрестя з провулком Буженко Васі до перехрестя з вул. Лесі Українки (парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2203) | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| **127** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Козацької сотні (від перехрестя пров. Буженко Васі до будинку №6) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Одеській від стикування з вул.Героїв України до перехрестя з вул.Віталія Гуляєва (парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2205) | 34 000,00 | 33 304,60 | 695,40 |
| **129** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Героїв України від перехрестя з вул.Шевченка ( непарна сторона) до стикування з вул.Одеською та від перехрестя з вул. Виноградова Вані (парна сторона) до стикування з вул.Одеською в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2206) | 880 000,00 | 875 005,55 | 4 994,45 |
| **130** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Козацької сотні від перехрестя з провулком Буженко Васі до перехрестя з вул.Лесі Українки (парна та непарна сторона) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2207) | 1 468 000,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| **131** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Одеській від стикування з вул.Героїв України до перехрестя з вул.Віталія Гуляєва ( парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)"(2208) | 1 490 000,00 | 1 486 573,21 | 3 426,79 |
| **132** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по провулку Васі Буженко від перехрестя з вул.Гімназійна до перехрестя з вул.Антона Корбе в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2209) | 15 000,00 | 14 418,67 | 581,33 |
| **133** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Віталія Гуляєва від буд.№19 до будинку за адресою вул.Козака Ананія 9а (парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2210) | 15 000,00 | 14 975,66 | 24,34 |
| **134** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Антона Корбе від перехрестя з вул.Героїв України до перехрестя з вул.Леоніда Каденюка ( непарна сторона) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2211) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **135** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Лукашевича від перехрестя з вул.Незалежності до перехрестя з вул.Героїв України (непарна сторона) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2212) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **136** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації по об"єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Виноградова Вані на ділянках від буд.№21а до перехрестя з вул.Героїв України (непарна сторона) та від буд.№2 до перехрестя з вул.Героїв України ( парна сторона) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2213) | 20 000,00 | 19 568,20 | 431,80 |
| **137** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Соборна на ділянках від перехрестя з вул.Дворянською (парна сторона) до буд.№30: від перехрестя з вул.Дворянською до будинку №29; від перехрестя з вул.Героїв України до входу в собор Олександра Невського ( непарна сторона) та встановлення дорожніх бордюрів, в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2214) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| **138** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: місто Ананьїв, вул. Незалежності,51 літера "Б", гаражі ( заходи з енергозбереження)(2215) | 35 000,00 | 33 944,84 | 1 055,16 |
| **139** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: село Ананьїв, вул. Храмова, 23 ( заходи з енергозбереження)(2216) | 35 000,00 | 32 956,97 | 2 043,03 |
| **140** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою с. Байтали, вул. Павла Маринича,65( заходи з енергозбереження)(2217) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **141** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі міської бібліотеки-філії для дітей з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Комунальної установи "Публічна бібліотека Ананьївської міської ради " за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв,вул. Незалежності, буд. 53 ( заходи з енергозбереження) (2218) | 35 000,00 | 33 944,84 | 1 055,16 |
| **142** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт системи опалення Шелехівської філії комунальної установи "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою с. Шелехове, вул.Лесі Українки, буд 176/а (підготовка до опалювального сезону та заходи з ененргозбереження)(2219) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **143** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об҆єкту: Капітальний ремонт даху, заміна вікон нежитлової будівлі КУ "Заклад дошкільної освіти (ясла садок) "Золотий ключик" Ананьївської міської ради за адресою: м. Ананьїв, вул. Незалежності, 31 ) ( заходи з енергозбереження) (2220) | 65 000,00 | 63 896,16 | 1 103,84 |
| **144** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт даху, системи опалення будівлі комунальної установи "Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Поділььский район, м.Ананьїв, вул.Героїв України,48 ( заходи з енергозбереження) (2221) | 85 000,00 | 63 896,16 | 21 103,84 |
| **145** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт даху будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Коханівка,вул. Панаса Мирного, буд.28 ( заходи з енергозбереження) (2222) | 50 000,00 | 48 826,57 | 1 173,43 |
| **146** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт даху будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Ананьїв,вул. Вадима Нікітіна, буд.38, Літера А1 ( заходи з енергозбереження) (2223) | 35 000,00 | 34 849,68 | 150,32 |
| **147** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт водовідвідних каналів в місті Ананьїв Подільського району Одеської області (2224) | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| **148** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності (від вул. В.Виноградова до вул.А.Корбе)" в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області (коригування) (2225) | 30 000,00 | 29 893,40 | 106,60 |
| **149** | Об'єкт :Виготовлення ПКД по об’єкту: Будівництво газопроводів середнього Py Мпа тиску для газопостачання с. Жеребкове, Подільсьского району, Одеської області(2226) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **150** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв ,вул. Гімназійна, буд.38 ( заходи з енергозбереження) (2227) | 35 000,00 | 34 849,68 | 150,32 |
| **151** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об҆҆’єкту: Кап. ремонт споруди цивільного захисту(укриття) Коханівська філія КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» за адресою: с.Коханівка, вул. Панаса Мирного,28, Подільський р-н, Одеська область (2228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **152** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об҆҆’єкту: Кап. ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Шимківська філія КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» за адресою Одеська область, Подільський р-н с. Шимкове, вул. Шкільна, 21, (2229) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **153** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об҆҆єкту: Кап. ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Романівської філії КУ «Ананьївський ліцей №І Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Центральна, 37 с.Романівка, Подільський р-н, Одеська область(2230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **154** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об҆҆’єкту: Кап.ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Дворянська, 60 м.Ананьїв, Подільський р-н Одеська область(2231) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **155** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об’єкту: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України,21А м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область;(2232) | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| **156** | Об'єкт :Виготовлення ПКД , в т.ч.експертиза по об’єкту: Кап. ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Точилівської філії КУ «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Центральна, 3 с.Точилове, Подільський р-н, Одеська обл.(2233) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **157** | Об'єкт :Виготовлення ПКД по об҆҆’єкту: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Зарічна, 134А, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область (2234) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **158** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об҆҆’єкту: Кап. ремонт споруд цивільного захисту (укриття) Комунальна установа «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою:66410 Одеська обл., Подільський р-н, с. Жеребкове, вул. Героїв Чернобиля, 44(2235) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **159** | Об'єкт :Виготовлення ПКД в т.ч експертиза по об҆҆’єкту: Кап.ремонт споруди цивільного захисту(укриття) Дошкільне відділення КУ «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: 66410 Одеська обл., Подільський р-н,с. Жеребкове,вул. Шевченка, 3(2236) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **160** | Об'єкт :Кондиціонер (3шт)(2238) | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| **161** | Об'єкт :Електрична плита з духовкою 1 шт.(2243) | 27 822,00 | 24 800,00 | 3 022,00 |
| **162** | Об'єкт :Придбання засобу криптографічного захисту інформації (2247) | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| **163** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт паркану та тротуарних доріжок КУ "Гандрабурівський ліцей АМР" за адресою: вул.Зарічна,128, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область(2248) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **164** | Об'єкт :Екскаватор (2249) | 4 660 000,00 | 4 515 600,00 | 144 400,00 |
| **165** | Об'єкт :Автобус(2250) | 3 700 000,00 | 3 288 000,00 | 412 000,00 |
| **166** | Об'єкт :Антидронова рушниця-глушилка 3 шт.(2251) | 2 227 500,00 | 0,00 | 2 227 500,00 |
| **167** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт огорожі, вхідного майданчика кладовища за адресою : вул. Михайла Грушевського(початок), с.Жеребкове, Подільський район, Одеська область (видатки з благоустрою) (2252) | 50 000,00 | 47 440,38 | 2 559,62 |
| **168** | Об'єкт :Дитячий ігровий комплекс 2 шт(2253) | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| **169** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Романівка, вул.Центральна(2254) | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| **170** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Романівка, вул.Набережна (2255) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| **171** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Романівка, вул.Молодіжна(2256) | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| **172** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Романівка, вул.Героїв України(2257) | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| **173** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Романівка, вул.Лісова(2258) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| **174** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Коханівка, вул.Слобідська(2259) | 13 500,00 | 13 436,84 | 63,16 |
| **175** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Коханівка, вул. Лісова(2260) | 16 800,00 | 16 715,79 | 84,21 |
| **176** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Коханівка, вул.Сонячна(2261) | 13 500,00 | 13 436,84 | 63,16 |
| **177** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Коханівка, вул. Панаса Мирного(2262) | 16 800,00 | 16 715,79 | 84,21 |
| **178** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул.Незалежності(2263) | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| **179** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул. Молодіжна (2264) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| **180** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул.Липецька (2265) | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| **181** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул.Зарічна(2266) | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| **182** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул.Валерія Стасюка(2267) | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| **183** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул.Павла Вагни(2268) | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 |
| **184** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, вул.Тараса Шевченка(2269) | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| **185** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, провул.Заводський (2270) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| **186** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, с.Гандрабури, провул.Кримський (2271) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| **187** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Гімназійна - територія КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" (видатки з благоустрою)(2286) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **188** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Героїв України (видатки з благоустрою)(2287) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **189** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Єврейська (видатки з благоустрою)(2289) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **190** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Незалежності (видатки з благоустрою) (2291) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **191** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Одеська, вул.Віталія Гуляєва, вул.Козака Ананія (видатки з благоустрою)(2292) | 880 000,00 | 866 486,21 | 13 513,79 |
| **192** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації по об"єкту: Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Одеська, вул.Віталія Гуляєва, вул.Козака Ананія (видатки з благоустрою)(2295) | 34 000,00 | 29 900,73 | 4 099,27 |
| **193** | Об'єкт :Модульне укриття (дошкільне відділення КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради")(2296) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **194** | Об'єкт :Модульне укриття (Точилівська філія КУ «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради»)(2297) | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| **195** | Об'єкт :Модульне укриття ( заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Ананьївської міської ради»(2298) | 2 400 400,00 | 0,00 | 2 400 400,00 |
| **196** | Об'єкт :Модульне укриття (заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Сонечко» Ананьївської міської ради»)(2299) | 1 980 600,00 | 0,00 | 1 980 600,00 |
| **197** | Об'єкт :Модульне укриття КУ "Жеребківський ліцей АМР"(2300) | 6 218 800,00 | 0,00 | 6 218 800,00 |
| **198** | Об'єкт :Модульне укриття Коханівська філія КУ "Ананьїв. ліцей 2"(2301) | 1 415 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| **199** | Об'єкт :Модульне укриття Шимківська філія КУ "Ананьїв. ліцей 1"(2302) | 1 247 200,00 | 0,00 | 1 247 200,00 |
| **200** | Об'єкт :Модульне укриття Романівська філія КУ "Ананьїв. ліцей 1"(2303) | 3 003 300,00 | 0,00 | 3 003 300,00 |
| **201** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: місто Ананьїв, вулиця Незалежності,51 літера "Б", гаражі (заходи з енергозбереження)(2305) | 525 000,00 | 516 378,69 | 8 621,31 |
| **202** | Об'єкт :Виготовлення кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 21, с. Шимкове"(2306) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **203** | Об'єкт :Капітальний ремонт системи опалення адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 21, с. Шимкове (2307) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| **204** | Об'єкт :Виготовлення проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: Капітальний ремонт мереж зовнішнього водогону вул.М.Грушевського(від буд.№76 до буд.№136 та від буд.№53 до буд.№135) с.Жеребкове, Подільського району, Одеської області (2308) | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| **205** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту по об’єкту: «Будівництво газопроводів в с.Жеребкове, Подільського району, Одеської області» (2309) | 971 500,00 | 0,00 | 971 500,00 |
| **206** | Об'єкт :Виготовлення кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт санвузлів в будівлі комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради за адресою: 66410, Одеська область, Подільський район, с.Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля,44 (2310) | 15 000,00 | 13 697,74 | 1 302,26 |
| **207** | Об'єкт :Капітальний ремонт санвузлів в будівлі комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради за адресою: 66410, Одеська область, Подільський район, с.Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля,44 (2311) | 966 896,00 | 0,00 | 966 896,00 |
| **208** | Об'єкт :Cтворення інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 для розроблення містобудівної документації на територію населеного пункту с. Ананьїв Подільського району Одеської області (2312) | 450 504,00 | 0,00 | 450 504,00 |
| **209** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі міської бібліотеки-філії для дітей з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Комунальної установи "Публічна бібліотека Ананьївської міської ради " за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв,вул. Незалежності, буд. 53 ( заходи з енергозбереження) (2313) | 948 800,00 | 944 138,50 | 4 661,50 |
| **210** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Віталія Гуляєва від буд.№19 до будинку за адресою вул.Козака Ананія 9а (парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів) (2314) | 453 000,00 | 450 383,41 | 2 616,59 |
| **211** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Виноградова Вані на ділянках від буд.№21а до перехрестя з вул.Героїв України (непарна сторона) та від буд.№2 до перехрестя з вул.Героїв України ( парна сторона) в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2315) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| **212** | Об'єкт :Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Соборна на ділянках від перехрестя з вул.Дворянською (парна сторона) до буд.№30: від перехрестя з вул.Дворянською до будинку №29; від перехрестя з вул.Героїв України до входу в собор Олександра Невського ( непарна сторона) та встановлення дорожніх бордюрів, в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів) (2316) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| **213** | Об'єкт : "Капітальний ремонт системи опалення Шелеховської філії КУ"Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою, с.Шелехове, вул.Лесі України, буд.176/а (підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи енергозбереження") (2317) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| **214** | Об'єкт : "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КУ"Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою вул.Гімназійна,36, Подільський район, Одеська область" (2318) | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 |
| **215** | Об'єкт : "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП "Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради" за адресою вул.Пролетарська,38 (Антона Корбе) м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область" (2319) | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| **216** | Об'єкт : "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Байтальська філія КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою вул.Тараса Шевченка,51 с.Байтали, Подільський район, Одеська область" (2320) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| **217** | Об'єкт : "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Ананьївської міської ради за адресою вул. Незалежності, 51, Подільський район, Одеська область" (2321) | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |
| **218** | Об'єкт : Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Лукашевича,19а, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2322) | 1 792 081,00 | 0,00 | 1 792 081,00 |
| **219** | Об'єкт :Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України,21А м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2323) | 2 081 361,00 | 0,00 | 2 081 361,00 |
| **220** | Об'єкт : Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України,45 м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2324) | 2 210 552,00 | 0,00 | 2 210 552,00 |
| **221** | Об'єкт :Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Ананьївської філії КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Вадима Нікітіна, 38, с.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2325) | 991 354,00 | 0,00 | 991 354,00 |
| **222** | Об'єкт :Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Богдана Хмельницького,6, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2326) | 1 370 753,00 | 0,00 | 1 370 753,00 |
| **223** | Об'єкт :Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Пролетарська,36 (вул. Антона Корбе) м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2327) | 2 238 178,00 | 0,00 | 2 238 178,00 |
| **224** | Об'єкт :Виготовлення ПКД та експетизи по об’єкту: "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КУ"Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою вул.Гімназійна,36, Подільський район, Одеська область" (2328) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| **225** | Об'єкт :Виготовлення ПКД та експертизи по об’єкту: "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП"Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради" за адресою вул.Пролетарська,38 (Антона Корбе) м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область" (2329) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **226** | Об'єкт :Виготовлення ПКД та експертизи по об’єкту: "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Байтальська філія КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою вул.Тараса Шевченка,51 с.Байтали, Подільський район, Одеська область" (2330) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **227** | Об'єкт :Виготовлення ПКД по об’єкту: "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Ананьївської міської ради за адресою вул. Незалежності, 51, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область" (2331) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| **228** | Об'єкт :Капітальний ремонт мереж зовнішнього водогону вул.М.Грушевського(від буд.№76 до буд.№136 та від буд.№53 до буд.№135) с.Жеребкове, Подільського району, Одеської області(2332) | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| **229** | Об'єкт :Вигот. ПКД з проходж.експерт.по об’єкту: Капітал. ремонт тротуару, встановл.дорож.бардюрів та автобус.зупин. по вул.Героїв України на ділянках: від перех.з вул.Шевченка до буд.№11, від буд.№27 до перехр. з вул.Пирогова (непарна сторона) та від.буд.№12 до перех. з вул.Незалеж. (пар. стор.) в м.Анан., Поділ.району, Одес.обл.(видатки з благоустрою населених пунктів) (2333) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **230** | Об'єкт :Виготовлення проєктно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами Точилівської філії комунальної установи "Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с.Точилове, вул.Центральна, 3 (2334) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| **231** | Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Тихий ( від вул. Храмова до кладовища) в с. Ананьїв, Подільського району, Одеської області (2337) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **232** | Об'єкт :Капітальний ремонт споруди цивільного захисту(укриття) нежитлової будівлі КУ "Аананьївський центральний будинок культури Ананьївської міської ради"за адресою:66401,вул.Героїв України,33,м.Ананьїв, Поділььского району, Одеської області, (в т.ч. виготовлення ПКД)(2338) | 595 000,00 | 24 931,01 | 570 068,99 |
| **233** | Об'єкт :Виготовлення ПКД з експертизою по об’єкту: Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Лукашевича,19а, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2340) | 399 124,00 | 0,00 | 399 124,00 |
| **234** | Об'єкт :Виготовлення ПКД з експертизою по об’єкту: Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України,21А м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2341) | 337 399,00 | 0,00 | 337 399,00 |
| **235** | Об'єкт :Виготовлення ПКД з експертизою по об’єкту: Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України,45 м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2342) | 360 544,00 | 0,00 | 360 544,00 |
| **236** | Об'єкт :Виготовлення ПКД з експертизою по об’єкту: Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Богдана Хмельницького,6, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (2343) | 302 029,00 | 0,00 | 302 029,00 |
| **237** | Об'єкт :Виготовлення ПКД з експертизою по об’єкту: Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Пролетарська,36 (вул. Антона Корбе) м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область(2344) | 350 904,00 | 0,00 | 350 904,00 |
| **238** | Об'єкт :Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Зарічна, 134, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область (2345) | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| **239** | Об'єкт : Капітальний ремонт тротуарного покриття по провулку Васі Буженко від перехрестя з вул.Гімназійна до перехрестя з вул.Антона Корбе в місті Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)(2346) | 347 000,00 | 345 086,14 | 1 913,86 |
| **240** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою с. Байтали, вул. Павла Маринича,65( заходи з енергозбереження)(2347) | 856 175,00 | 0,00 | 856 175,00 |
| **241** | Об'єкт :Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: село Ананьїв, вул. Храмова, 23 ( заходи з енергозбереження)(2348) | 542 232,00 | 0,00 | 542 232,00 |
| **242** | Об'єкт :Колісний евакуаційний тягач (2349) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| **243** | Об'єкт :Екскаватор-навантажувач(2350) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | Об'єкт :Евакуатор (2 шт.)(2351) | 1 138 685,00 | 0,00 | 1 138 685,00 |
|  | Всього | **138 216 610,67** | **63 710 856,95** | **74 505 753,72** |

**2.2. Економічний розвиток**

Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади рішенням сесії Ананьївської міської ради від 16 грудня 2022 року № 690-VIII затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік.

За пропозицією виконавчих органів Ананьївською міською радою затверджені та діють в громаді такі програми:

* Міська цільова Програма розвитку вторинної медичної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» на 2021-2023 роки;
* Міська цільова Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» на 2021-2023 роки;
* Міська цільова Програма підтримки громадян, що опинились в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян на 2021-2023 роки;
* Цільова Програма з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік;
* Програма на 2022-2025 роки "Розвиток цивільного захисту, техногеної та пожежної безпеки";
* Програма "Забезпечення заходів територіальної оборони на території Ананьївської міської територіальної громади на 2021-2023 роки";
* Міська цільова Програма «Шкільний автобус» на 2021-2023 роки;
* Міська цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 роки;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2025 роки «Питна вода»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Культура Ананьївської міської територіальної громади»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Організація суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Забезпечення заходів територіальної оборони на території Ананьївської міської територіальної громади»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2025 роки «Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої на території Ананьївської міської територіальної громади»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Розвиток малого і середнього підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді»;
* Цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2023 роки «Підтримка комунального підприємства «Ананьївська друкарня Ананьївської міської ради»;
* Програма "Безпечна Ананьївська міська територіальна громада" на 2023-2025 роки;
* Програма "Організація призову громадян України на строкову військову службу та забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації" на 2022-2025 роки;
* Стратегія розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2022-2030 роки.

Законом України від 14 липня 2021 року №1645-IX було ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком «Програма з відновлення України», яка була підписана 09 грудня 2020 року (далі – Фінансова угода). Відповідно до цієї угоди  передбачається залучення 340 млн. євро на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єкти житло-комунального господарства тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військового конфлікту (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб. Кредитні кошти будуть спрямовані громадам у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Міністерство розвитку громад та територій України, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. №1324 (зі змінами), продовжив відбір проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції в межах «Програми з відновлення України».

Відповідно до вимог Порядку пропозиції щодо проєктів, Ананьївська міська рада розробила проекти та презентаційні матеріали запропонованих проектів. Пропозиції про участь у відборі проєктів з додатковими матеріаламинадіслані на електронну адресу Мінрегіону.

Значною мірою на виконання програм та заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської територіальної громади на 2023 рік протягом 2023 року вплинуло введення воєнного стану в Україні та запровадження відповідних змін в форматі роботи закладів соціальної сфери, проведення освітніх, культурних та інших заходів.

Відповідно до розпоряджень Одеської обласної військової адміністрації від 15.03.2022р. №102/А-2022 «Про утворення робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в Одеській області» та Подільської районної військової адміністрації від 18.03.2022р. №29/22 «Про утворення робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в Подільському районі Одеській області», з метою стабілізації споживчого ринку створено та затверджено склад робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в Ананьївській міській територіальній громаді.

Робочою групою проводиться щоденний моніторинг цін на перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітні 2020 року № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення» (зі змінами), та перелік товарів, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №223 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 1996р. № 1548». Для попередження збільшення цін на зазначені товари проводиться постійне інформування підприємців щодо рівня роздрібних цін на споживчі соціально значущі товари та про дотримання діючого законодавства щодо торгівельних надбавок.

Відділом економічного розвитку проводиться збір та надання оперативної інформації до Подільської районної військової адміністрації, а саме:

* моніторинг цін на соціально значущі товари;
* про стан функціонування бюджетоутворюючих промислових підприємств громади;
* про забезпечення місячного запасу продуктів харчування на гуманітарних складах;
* щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану по громаді;
* про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
* про результати проведеної роботи, згідно «Плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення на 2022 – 2023 роки»;
* щодо допомоги в пошуку роботи та офіційно працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб;
* щодо грантових програм для підтримки бізнесу в рамках реалізації державної програми «єРобота»;
* інформування про суми заборгованості з заробітної плати з переліком підприємств, про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами боржниками.

**Пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності на 2024 рік:**

- Ананьївська міська рада підтримує зв’язок з регіональними офісами програми U-LEAD з Європою, які продовжують надавати експертну підтримку громадам, Агенцією регіонального розвитку Одеської області;

- проводиться моніторинг потенційних об’єктів для інвестування, які можуть бути запропоновані інвесторам (щодо допомоги у придбанні виробничих ліній з переробки).

Аналіз кількісних та фінансових показників соціально-економічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року відображений у таблиці.

**Показники соціально-економічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у звітному 2023 році |
|  |  |  |  |
| **I** | **Демографічна ситуація** |  |  |
| 1 | Чисельність постійного населення | осіб | 21981 |
| 2 | Чисельність постійного населення віком 16 - 59 років | осіб | 15362 |
| 3 | Кількість дітей віком до 16 років | осіб | 2544 |
| 4 | Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку | осіб | 431,0 |
| 5 | Природний приріст (скорочення) населення | осіб | -165 |
| 6 | Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів об'єднаної територіальної громади | осіб | 39 |
| **II** | **Економічна ефективність** |  |  |
| 7 | Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу | грн. | 0 |
|  | у тому числі за рахунок коштів державного бюджету | грн. | 0 |
|  | у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету | грн. | 0 |
|  | у тому числі за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади | грн. | 0 |
| 8 | Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення | одиниць | 44 |
| 9 | Кількість кооперативів на 1000 осіб наявного населення | одиниць | 0,1 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | обслуговуючих сільськогосподарських |  | - |
|  | виробничих сільськогосподарських |  | 0,1 |
|  | споживчих |  | - |
| 10 | Протяжність побудованих у звітному році доріг місцевого значення з твердим покриттям  | км | - |
| 11 | Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади у тому числі за рахунок: | одиниць | - |
| коштів державного фонду регіонального розвитку |  | - |
| коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |  | - |
| інших джерел |  | - |
| 12 | Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади | грн. | - |
| за рахунок державного бюджету |  | - |
| за рахунок місцевого бюджету |  | - |
| за рахунок інших джерел | % | - |
| **III** | **Фінансова самодостатність** |  |  |
| 13 | Доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу | грн. | 7766,8 |
| 14 | Капітальні видатки бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу | грн. | 2988,6 |
| 15 | Частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій) | % | 10,75 |
| 16 | Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об'єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ) | % | 32 |
| 17 | Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу | грн. | 5922,6 |
| 18 | Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу | грн. | 600,4 |
| 19 | Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу | грн. | 904,4 |
| 20 | Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу | грн. | 152,9 |
| 21 | Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу | грн. | 62,2 |
| **IV** | **Якість та доступність публічних послуг** |  |  |
| 22 | Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади | % | 39,1 |
| 23 | Забезпеченість населення лікарями загальної практики - сімейними лікарями | % | 80,0 |
| 24 | Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу об'єднаної територіальної громади | осіб | 14,8 |
| 25 | Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку | % | 84,0 |
| 26 | Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об'єднаної територіальної громади | осіб | 15,0 |
| 27 | Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують | % | 100 |
| 28 | Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | 56,0 |
| **V** | **Створення комфортних умов для життя** |  |  |
| 29 | Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади | % | 43,41 |
| 30 | Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади | % | 6,38 |
| 31 | Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади | % | - |
| 32 | Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади | % | 12,85  |
| 33 | Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади | % | 12,85 |
| 34 | Рівень середньої заробітної плати за 1 півріччя 2023 року (за даними Подільскої РДА) складає по громаді : |  | 10410,0 |
|  | в т.ч. : державне управління |  | 13988,0 |
| освіта |  | 11960,0 |
| охорона здоров’я |  | 14369,0 |
| сільське господарство |  | 11130,0 |
| переробна промисловість |  | 6084,0 |
| водопостачання, каналізація, поводження з відходами |  | 7720,0 |
| торгівля |  | 7556,0 |
| транспорт |  | 6191,0 |
|  | інші |  | 6338,3 |

**2.3 Архітектура та містобудування.**

Сектор зареєстрований на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері містобудування в якому здійснює формування відповідної містобудівної документації, а також проведена робота з верифікації вулиць/провулків в населених пунктах громади. На сьогоднішній день проводиться верифікація будівель та споруд в населених пунктах громади.

Сектором з питань містобудування та архітектури Ананьївської міської ради:

 - видано 79 накази щодо присвоєння, зміни, корегування адреси на території Ананьївської міської територіальної громади;

 - видано 2 накази та витягів з містобудівної документації;

 - видано 53 викопіювань 1:2000 з топографо-геодезичної основи;

 - видано 3 дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

Проведено 43 обстежень житлових та нежитлових будівель, доріг, тротуарів інших об’єктів благоустрою та систем водовідведення та водопостачання, та прийнято участь в інших комісіях.

Проводиться постійний моніторинг щодо найменованих назв вулиць/провулків. Приведено у відповідність назви вулиць/провулків в с. Жеребкове та с. Михайлівка.

Проводиться постійна робота щодо підготовки розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Ананьївської міської територіальної громади.

Розпочато роботи по топозйомці зі створення інженерно-топографічного плану масштабу 1:2000 для розроблення містобудівної документації на територію населеного пункту с. Ананьїв.

Постійна робота в реєстрі «Портал державної електронної системи у сфері будівництва»

**2.4 Освіта**

Система освіти включає в себе заклади освіти та позашкільні навчальні заклади.

***Мережа закладів освіти Ананьївської міської ради****:*

***Закладів загальної середньої освіти –* 4** (15 філій).

За мовами навчання: всі заклади з українською мовою навчання.

***Дошкільних закладів освіти*** – 3.

***Позашкільних навчальних закладів* – 2** (Комунальна установа «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради» (51 гурток) і Комунальна установа «Ананьївська дитячо-юнацька спортивна школа» Ананьївської міської ради (3 спортивні секції) обслуговують 957 вихованців. Показник охоплення учнівської молоді позашкільною освітою становить 56%.

Позашкільні заклади надають освітні послуги учням шкіл за напрямками діяльності: художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичний, науково-технічний та спортивний.

У закладах загальної середньої освіти Ананьївської міської ради працюють **243** педагогічних працівника, з них: 223 – вчителі шкіл, 20 - вихователі закладів дошкільної освіти, 21 – керівників гуртків та секцій позашкільних навчальних закладів.

У закладах загальної середньої освіти навчається 1841 учень у 119 класах. Для 36 дітей з особливими освітніми потребами організовано індивідуальне навчання, 26 учнів в закладах загальної середньої освіти і 2 вихованця в закладах дошкільної освіти охоплені інклюзивним навчанням. Середня наповнюваність класів становить 15 учнів.

У 2023-2024 навчальному році у звичному режимі (очно) працює 4 заклади загальної середньої освіти:

- КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»

- КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради»

- КУ «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради»

- КУ «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради»

- 14 філій закладів загальної середньої освіти де наявні найпростіші укриття та захисні споруди.

Всіма видами харчування стовідсотково охоплені всі учні загальноосвітніх навчальних закладів. Безкоштовним гарячим харчуванням стовідсотково охоплені учні 1- 4 класів (883 учня) та діти пільгових категорій (177 дітей).

У закладах освіти впроваджена програма-передумов системи НАССР.

Харчоблоки всіх закладів забезпечені гарячою та холодною проточною водою.

В рамках співпраці Міністерства освіти і науки України та представництва ЮНІСЕФ в Україні закладам загальної середньої та дошкільної освіти передано гуманітарну допомогу у вигляді інституційних гігієнічних наборів та індивідуальні набори раннього розвитку дитини.

Відкрито 5 кабінетів безпеки згідно рекомендацій МОН щодо створення класів безпеки у закладах освіти в КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради», КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради», КУ «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради», КУ «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» та КУ «ЗДО «Золотий ключик» Ананьївської міської ради». Також у в закладах загальної середньої освіти створено дружини юних рятувальників-пожежних.

В КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» відкрито 1 групу з інклюзивним навчанням, в якій навчається 1 дитина з особливими потребами.

Отримано підручники для учнів 5 класу Нової української школи з математики, української мови, історії. Також учні 6 класу Нової української школи забезпечені підручниками на 100%.

В ІІІ кварталі 2023 року виділено кошти на придбання модульних укриттів в заклади освіти в сумі 15348000,00 грн.

У навчальних кабінетах, адміністративних приміщеннях та шкільних бібліотеках установлені і працюють 256 персональних комп’ютерів та 78 ноутбуків.

Крім комп’ютерної техніки школи в освітньому процесі використовують мультимедійні комплекси та інтерактивні дошки. В закладах освіти нараховується - 14 мультимедійних комплекси та 11 - інтерактивних дошок, ламінатори - 27, проектори - 12 , фабрики друку - 19, телевізори-17. До мережі Інтернет підключено всі заклади загальної середньої освіти.

До закладів освіти Ананьївської міської ради підвозяться 492 учень. Для організації підвезення учнів використовуються 10 шкільних автобусів.

У населених пунктах Ананьївської міської ради мешкає всього дітей віком від 0 до 6(7) років – 703, з них 441 дитина віком від 3 до 6 років. Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років всіма формами дошкільної освіти становить 84%.

Штатні розписи було приведено у відповідність щодо комплектації класів та груп в закладах освіти.

Відділом освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради тримається на постійному суворому контролі питання дотримання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у закладах освіти та неухильне виконання керівниками ЗЗСО і ЗДО нормативно-правових документів щодо організації якісного та безпечного харчування дітей.

**2.5** **Соціальний захист населення**

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки.

Важливим аспектом соціальної політики визначено підвищення ефективності програм соціальної підтримки, посилення їх адресної спрямованості на підтримку вразливих верств населення, впровадження заходів щодо соціальної адаптації сімей та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, здійснення соціального обслуговування шляхом надання їм психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціально-медичних, соціально-економічних та інформаційних послуг через різноманітні індивідуальні і групові заходи.

В Ананьївській міській раді діє програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО, учасникам бойових дій та осіб з добровольчих батальйонів, які брали участь в АТО і їх сім’ям.

Відділом охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради протягом десяти місяців 2023 року здійснювалось виконання заходів міської цільової Програма соціального захисту населення Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням Ананьївської міської ради від 16 грудня 2022 року № 698–VІІІ.

 На виконання Програми за десять місяців 2023 року використано 1266172,20 грн, що становить 49,4% від запланованого на рік (2562862 грн).

 Основним завданням та метою Програми є надання одноразової матеріальна допомоги мешканцям Ананьївської міської територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах на: лікування, проведення складних хірургічних операцій малозабезпеченим мешканцям громади та одиноким особам похилого віку, особам з інвалідністю, родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю.

 У рамках виконання Програми різного виду матеріальну допомогу отримали 311 громадян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів праці, та інші категорії населення громади. А саме:

- ліквідатори ЧАЕС на лікування та реабілітацію 12 осіб - 2000 грн.,

- хворі на онкологію, отримали по 5000 грн - 9 осіб,

- після оперативного втручання по 3000 грн - 33 осіб та 59 осіб по 2000грн.,

- хворі за менш складними захворюваннями по 1500грн – 65 осіб та 96 осіб по - 1000 грн.,

- разової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі) - 2 особи по 20000 грн.,

 - особи, що входять до добровольчого формування територіальної оборони Ананьївської міської територіальної громади – 35 осіб по 5000 грн.

- одноразова виплата матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, що загинули у військових діях – 10 сімей по 50000 грн.,

- матеріальна допомога на поховання деяких категорій громадян, отримали допомогу 20 осіб на загальну суму 30000,00 грн.

Виконання Програми є необхідною умовою покращення фінансового стану мешканців громади, що опинилися в складних життєвих обставинах.

При нарахуванні компенсації витрат [за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220490?ed=2022_04_29&an=16) відділ охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради керується Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022р. N 333 «[Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220490?ed=2022_04_29&an=16)» [із змінами і доповненнями, внесеними](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220490?ed=2022_04_29&an=1)[постановами](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220977?ed=2022_08_30&an=9) [Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року N 490](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220490?ed=2022_04_29&an=1)[, від 30 серпня 2022 року N 977](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220977?ed=2022_08_30&an=9)[, від 30 вересня 2022 року N 1094](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp221094?ed=2022_09_30&an=1).

За період з січня 2003 року по жовтень 2023 року для нарахування компенсації звернулися - 409 осіб.

 Завдяки співпраці з благодійним фондом «SSS - «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» створено Раду ВПО; завершується робота над створенням соціального паспорту громади.

**Мережа Лікувально-профілактичних закладів громади представлена 2 установами:**

- Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради», головною функцією якого є надання медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради», головною функцією якого є надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. До його складу входять амбулаторії та фельдшерські пункти, які розміщені в населених пунктах громади.

**Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг** **Ананьївської міської ради»** є комплексним закладом соціального захисту населення, який в межах Ананьївської міської територіальної громади провадить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Протягом звітного періоду спільно з Ананьївським відділом Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості організовано та профінансовано громадські роботи з плетіння маскувальних сіток, що забезпечило роботою 55 осіб із числа безробітних на суму 380,0 тис. грн. Це також додатковий захист для наших захисників, які боронять нас від загарбника.

Для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам в  Центрі функціонує три відділення:

- відділення соціальних послуг за місцем проживання;

- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

- відділення соціальної роботи.

 **Відділення соціальних послуг за місцем проживання.**

 Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради” є комплексним закладом соціального захисту населення, який в межах Ананьївської міської територіальної громади провадить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

 Основними завданнями Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

**Відділення соціальних послуг за місцем проживання**

 Соціальні послуги у відділенні надаються відповідно до вимог встановлених у Державному стандарті догляд вдома.

Надання соціальних послуг здійснюють 30 соціальних робітників, із них:

по м.Ананьїв - 6 соц.робітників,

по Байтальському старостинському округу — 2 соц.робітника,

по Жеребківському старостинському округу — 3 соц.робітника,

по Гандрабурівському старостинському округу — 5 соц.робітників,

по Кохівському старостинському округу — 6 соц.робітників,

по Шимківському старостинському округу —1 соц.робітник,

по Коханівському старостинському округу — 2 соц.робітника,

по Долинській сільській територіальній громаді — 5 соц.робітників.

 За ІІІ квартал 2023 року відділенням було обслуговувано 272 особи, в тому  числі 50 осіб отримали послуги на платній основі. Сума отриманих коштів за надання платних соціальних послуг становить 70,5 тис.грн.

За  9 місяців 2023року у відділення соціальних послуг за місцем проживання  взято на обслуговування 58 ос., припинено надання соціальних послуг  - 36 ос. (з причин смерті — 22, зміна постійного місця проживання— 8, у зв’язку з відмовою отримання соціальних послуг - 5, влаштування до відділення стаціонарного догляду -1).

 На всіх громадян, що отримують соціальну послугу у відділенні ведуться особові справи, визначаються  індивідуальні потреби в соціальній послузі, складаються індивідуальні  плани,  укладаються договори про надання послуг. Для обліку громадян, що отримують соціальні послуги в Центрі, постійно ведеться своя внутрішня база даних.

 Соціальними робітниками  відділення  соціальних послуг за місцем проживання послуги надавалися якісно, в повному обсязі. За 9 місяців  2023 року надано 19584 соціальних послуг, 3600 послуг надані за плату. Загальна кількість видів соціальних послуг, що надавалися громадянам  складає 43 види.

**Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання**

 На території с.Байтали Ананьївської міської територіальної громади Подільського району Одеської області діє відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

 За 9 місяців 2023 року у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання соціальні послуги були надані 19 особам, із них 9осіб  - особи з інвалідністю.

 За  9 місяців 2023 року у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання   взято на обслуговування - 2 ос.

 Працівниками  відділення  стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання послуги надавалися якісно, в повному обсязі. За звітний період надано 5130 соціальні послуги.

**Відділення соціальної роботи**

За 9 місяців поточного року:

* здійснювалось соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах;
* продовжувалась співпраця з партнерами у проведенні соціально-профілактичної роботи із запобігання негативних явищ серед дітей та у молодіжному середовищі, соціальної адаптації молоді, що повернулася з місць позбавлення волі та молоді, засудженої до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
* здійснювалась пропаганда здорового способу життя, особлива увага приділялась профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу, інших соціально-небезпечних хвороб, збереженню репродуктивного здоров'я та підготовці молоді до сімейного життя;
* робота організована за соціальними програмами з чітко визначеними напрямками, формами та методами;
* впроваджуються в діяльність стандарти та нормативи соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями;
* надаються різноманітні види соціальних послуг клієнтам;
* проводиться соціально-профілактична робота серед дітей та молоді, щодо запобігання та подолання негативних явищ;
* проводиться робота по впровадженню нових форм сімейного виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
* здійснюється соціальне супроводження прийомних сімей, дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;
* забезпечується раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;
* працює спеціалізоване формування «Школа волонтерів» з метою практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм;
* здійснюється перевірка цільового використання коштів на народження дитини;
* підтверджувалось фактичне місце проживання жителів Ананьївської міської ради та їх потреб.

Станом на 30.09.2023р. згідно державної статистичної звітності індивідуальними послугами Центру скористалися 1809 сімей, в яких виховується 1485 дітей та 293 особи.

У Ананьївській ТГ станом на 30.09.2022 року створено та функціонує сім прийомних сімей та дитячий будинок сімейного типу, до яких влаштовано 22 дітей.

Здійснюється соціальний супровід прийомних сімей.

В КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради» функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Наказами КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради» затверджено графіки виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в звітному періоді 2023 року.

**Гуманітарна діяльність**

Протягом поточного року за період з 01 січня 2023 року Ананьївською міською радою було отримано і видано 4370 продовольчих пакетів від Одеського обласного гуманітарного штабу. Серед отримувачів такої допомоги були внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини особи, що опинились у складних життєвих обставинах, особи з інвалідністю 1 групи, малозабезпечені родини, особи похилого віку понад 80 років.

В громаді визначено два пункти видачі гуманітарної допомоги: Ананьївська міська рада та КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради».

В результаті деокупації територій північних областей України переважна більшість внутрішньо переміщених осіб Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Житомирської областей повернулись додому, так само як і ВПО з Одеської області.

 Постійно на зв’язку із отримують гуманітарну допомогу близько 550 осіб. Це переселенці переважно з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Усі вони розміщені в приватному секторі, основна частина проживає в місті Ананьєві. Серед сільських населених пунктів найбільша кількість сконцентрована в с.Жеребков, с.Ананьїв.

В закладах загальної середньої освіти навчаються 29 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.

КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради - 17 учнів;

КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» - 6 учнів;

КУ «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» - 6 учнів.

Продовжується співпраця з гуманітарними організаціями «Карітас», «SSS», «Десяте квітня».

Розпочато співпрацю з Товариством Червого Хреста в Україна.

Велику роботу і значну допомогу у взаємодії із такими особами, комунікацією, видачою допомоги надають старости громади.

**2.6 Культура**

 На території Ананьївської міської територіальної громади функціонують заклади культури а саме:

Комунальна установа «Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради до складу якої входять:

- Ананьївський центральний Будинок культури;

- сільський Будинок культури села Ананьїв Перший;

- сільський Будинок культури села Ананьїв Другий;

- сільський Будинок культури села Кохівка;

- сільський Будинок культури села Новоолександрівка;

- сільський Будинок культури села Гандрабури;

- сільський Будинок культури села Точилове;

- сільський Будинок культури села Байтали;

- сільський Будинок культури села Новогеоргіївка;

- сільський Будинок культури села Жеребкове.

- сільський клуб села Шелехове;

- сільський клуб села Романівка;

- сільський клуб села Вербове;

- сільський клуб села Новоселівка;

- сільський клуб села Пасицели;

- сільський клуб села Боярка.

 В структурі установи працює 45 чоловік, за штатним розписом 34,5 ш.од.

Комунальна установа «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради», до складу якої входять:

- центральна Публічна бібліотека;

- міська бібліотека-філія для дітей;

- міська бібліотека філія;

- бібліотека-філія №1 села Ананьїв;

- бібліотека-філія №2 села Ананьїв;.

- бібліотека-філія №3 села Ананьїв;

- бібліотека-філія №4 села Ананьїв;

- бібліотека-філія села Байтали;

- бібліотека-філія села Селиванівка;

- бібліотека-філія села Жеребкове;

- бібліотека-філія села Михайлівка;

- бібліотека-філія села Новогеоргіївка;

- бібліотека-філія села Гандрабури;

- бібліотека-філія села Точилове;

- бібліотека-філія села Шелехове;

- бібліотека-філія села Кохівка;

- бібліотека-філія села Великобоярка;

- бібліотека-філія села Боярка;

- бібліотека-філія села Коханівка;

- бібліотека-філія села Шимкове;

- бібліотека-філія села Вербове;

- бібліотека-філія села Романівка;

- бібліотека-філія села Новоолександрівка;

- бібліотека-філія села Новоселівка;

- бібліотека-філія села Пасицели.

В цілому в бібліотечній структурі 40 чоловік за штатним розписом -28,25 ш.од.

Комунальна установа «Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради» працює в установі 23 особи, за штатним розписом – 21,71 ш.од.

Відділ Одеського художнього музею в м. Ананьєві – 3 працівника.

Відділом культури та туризму Ананьївської міської ради проводиться робота з промоції культурного потенціалу та популяризації Ананьївської громади в загальнодержавних проектах, таких як Культурна демократія за підтримки українського культурного фонду. Всі заходи, які проводяться відділом висвітлюються через соціальні мережі.

За звітний період 2023 року організовано та проведено, у всіх закладах культури, заходи потріотично-пізнавального напрямку, як у форматі онлайн так і у форматі офлайн відповідно до вимог воєнного стану.

Відділом культури та туризму проведено онлай марафони, онлайн конкурси та онлайн квести у мережі Фейсбук в групі Відділ культури та туризму Ананьївської міської ради, а саме:

- фотомарафон «Разом ми сила» онлайн Ланцюг Єдності до Дня Соборності України (прийняло участь 40 учасників);

- всеукраїнський конкур дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (прийняло участь 35 учасників);

- онлайн вікторина «Нас єднає рідна мова» до Міжнародного дня рідної мови (прийняло участь 20 учасників);

- відео-челендж «Поділися компліментом для наших ЗСУ» до міжнародного дня компліменту (прийняло участь 27 учасників).

В лютому проведено акцію масового виконання гімну України до Дня Єдності.

 Вшанування пам’яті загиблим воїнам та покладання квітів до Дня Небесної сотні України.

Ананьївська громада долучилася до всесвітньої акції «Ангели пам’яті».

 Вшанування пам’яті загиблих та покладання квітів 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

 Пам'ятні заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка.

 Пам'ятні заходи з нагоди дня визволення Ананьєва від німецько-фашистських загарбників.

Організовано та проведено виставку дитячого малюнка «Барвиста писанка для захисника».

Благодійний Великодній ярмарок.

Організовано проведення в рамках гастрольного туру українського сучасного театру ряд вистав: «Пригоди людини-павука та його друзів», «Майстер та Маргарита», «Основний інстинкт», «За двома зайцями», «Попелюшка», в рамках гастрольного туру Київського державного цирку, проведено циркову виставу.

Організовано та проведено ХVI дистанційний фестиваль української національної культури «Самоцвіти Ананьївщини».

Проведено краєзнавчі квести «Вулицями рідного міста» та «Вишиванковий квест».

При Публічній бібліотеці постійно діє розмовний клуб «Скажи мені українською».

День пам’яті та примирення покладання квітів та година памяті 8 травня.

Онлайн вікторина «Що ви знаєте про Європу» до дня європи в україні;

9 травня разом з іншими країнами Євросоюзу візначали День європи;

До Дня Матері проведено онлайн ФЛЕШМОБ "Моя мама - ГЕРОЙ";

Доброчинний концерт присвячений Дню матері Ананьївської школи естетичного виховання ім. П.І. Ніщинського;

Проведено Вишиванкову ходу на підтримку українських полонених та на знак пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу та спільне виконання Державного гімну.

Організовано Концерт оркестру Збройних Сил України «Народ і армія єдині».

Організовано та проведено акцію пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

Організовано та проведено розважальні заходи до Дня захисту дітей.

Відзначення Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Онлайн конкурс малюнків «Конституція очима дітей».

Проведено заходи з нагоди Дня Конституції України.

Проведено виставу Українського сучасного театру «За двома зайцями».

Проведено цикл майстер-класів з плетіння «Купальського вінка».

Проведено цикл заходів з нагоди Дня Української Державності.

Проведено цикл заходів з нагоди Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України.

Патріотичний концерт гурту Маде ін Укрейн.

Проведено патріотичний щорічний забіг - Шаную воїнів, біжу за Героїв України.

Проведено цикл заходів з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Відзначення Міжнародного дня жертв насильницького зникнення.

Проведено дитячу розважальну програму для дітей «Парк розваг».

Цикл заходів з нагоди 270 річчя міста Ананьєва «Місто мого серця».

Дитячий конкурс на краще прочитання віршів про Ананьїв.

Фестиваль «Білі Лелеки» V фестиваль дитячої творчості.

Циркова вистава в рамках святкування дня міста.

Патріотичний концерт заслуженого артиста України Петра Чорного.

Участь у всесвітньому проекті з вивчення української мови «Єдині» зі спікером проекту Катериною Ткаченко.

Проведено патріотичну акцію «Намалюй малюнок для Захисника».

Проведено цикл заходів з нагоди Всесвітнього Дня бібліотек.

Патріотичний концерт народного оркестру народних інструментів з нагоди Дня народження П.І.Ніщинського.

**2.7 Надання адміністративних послуг**

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг з грудня 2020 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради.

Загальна кількість адміністративних послуг, які запроваджено через Центр надання адміністративних послуг 214 види.

За звітній період надано 8964 адміністративних послуг.

До місцевого бюджету надійшло 804,0 тис.грн.

Проводиться робота в напрямку щодо автоматизації роботи адміністраторів у віддалених робочих місцях центру надання адміністративних послуг громади шляхом підключення до широкосмугового Інтернету.

Внесено зміни до існуючих переліків адміністративних послуг, а саме забезпечення надання соціальних послуг через центри надання адміністративних послуг.

Старости громади продовжують виконувати функції адміністратора Центру надання адміністративних послуг та на вчинення нотаріальних дій.

ЦНАП облаштовано засобами для людей з порушення зору.

* 1. **Житлово-комунальне господарство, інфраструктура та благоустрій**

У сфері житлово-комунального господарства на території Ананьївської громади працює два комунальних підприємства, які забезпечують надання послуг з благоустрою населених пунктів, водопостачання, зовнішнього освітлення вулиць, утримання дорожньо-транспортної мережі.

Комунальне підприємство «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» обслуговує 107,6 км водопровідних мереж, 13,8 км мереж водовідведення, 10 свердловин та 4 насосних станції.

За 9 місяців 2023р. подано в систему водопостачання 95,6 тис. м3 води на загальну суму 2530,6 тис. грн., водовідведення 19,6 тис. м3 рідких побутових відходів на суму – 1375,5 тис. грн. Ліквідовано 126 проривів водогону вулиць м.Ананьїв, с.Гандрабури, с.Точилово, с.Жеребкове, с.Новогеоргіївка, с.Новоолександрівка, с.Новодачне, с.Коханівка, с.Романівка, с.Ананьїв. В діяльності галузі ЖКГ в громаді є охоплення послугами централізованого водопостачання майже половина її жителів (43,41%). Так, дана послуга на сьогодні є в м. Ананьїв, с. Новолександрівка, с.Новогеоргіївка, с. Коханівка, с. Романівка, с.Шимкове, с. Гандрабури, с. Жеребкове. Загальна кількість абонентів складає біля 4,2 тис.одиниць.

**Комунальним підприємством «Місто-сервіс» Ананьївської міської ради»** проводяться роботи по утриманню вулиць населених пунктів та кладовищ в належному санітарному стані, зачистці сміттєзвалищ, здійснюється капітальний ремонт вуличного освітлення на всій території Ананьївської міської територіальної громади.

У співпраці з Ананьївським відділом Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості організовано та профінансовано суспільно корисні роботи із екологічного захисту навколишнього середовища та забезпечення життєдіяльності громади із залученням 55 громадян із числа безробітних на суму 380 тис. грн.

Протягом січня-вересня 2023 року здійснювався контроль за станом житлово-комунального господарства, доріг місцевого значення, благоустрою території, розгляду звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, діяльністю комунальних підприємств по утриманню житлового господарства.

В галузі будівництва та ЖКГ здійснені та виконані наступні закупівлі:

Послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на кладовища – 317378,00 грн.

Послуги на капітальний ремонт кладовищ – 4162052,25 грн.

Послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на тротуари – 735284,90 грн.

Послуги на капітальний ремонт тротуарів – 14538263,04 грн.

Послуги з поточного ремонту доріг - 1781325,37 грн.

Виготовлення ПКД та отримання позитивного експертного звіту по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул.. Незалежності (від вул.. В.Виноградова до вул.. А.Корбе) – 149467,00 грн.

Виготовлення ПКД та отримання позитивного експертного звіту по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул.. Незалежності (від вул.. В.Виноградова до вул.. А.Корбе) (коригування)– 29893,40 грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Незалежності та вул.. Антона Корбе -9346817,24 грн.

* 1. **Земельні питання**

На території Ананьївської міської територіальної громади із загальної площі ріллі (52912,2 га) використовується сільськогосподарськими підприємствами – 36 871,5 га.

Із загальної площі земель лісового фонду (11358,1 га) в користуванні державного підприємства «Ананьївське лісове господарство» знаходиться 3455,0 га земель. Державним підприємством «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» розроблені проекти землеустрою на земельні ділянки з цільовим призначенням «Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг» та до Державного земельного кадастру внесені відомості про земельні ділянки площею - 8735,89 га з цільовим призначенням – для ведення лісового господарства, з них земельні ділянки природно-заповідного значення на площі – 2093,0 га, що дасть можливість оподатковувати вищезазначені земельні ділянки.

Загальна площа земель водного фонду становить 311,5 га, з них під природними водотоками (річками, струмками) – 118,0 га, ставками – 191,5 га, іншими штучними водотоками – 1,0 га. Із загальної площі земель під ставками перебувають в оренді – 3 водних об’єкти площею 46,51 га.

Земельні спори щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства вирішуються комісією з земельних питань з виїздом на місце, складаються акти обстеження земельних ділянок, надаються письмові відповіді, роз’яснення та рекомендації щодо вирішення спірних питань.

На даний час відсутній комплексний план просторового розвитку території Ананьївської міської територіальної громади. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ананьївської міської територіальної громади дасть можливість отримати інформацію щодо використання на території Ананьївської міської територіальної громади всіх категорій земель, в тому числі і земель запасу, невитребуваних паїв, земель резервного та природно-заповідного фонду, земель сільськогосподарського, лісогосподарського та водного призначення.

**2.10 Цивільний захист населення, оборонна та мобілізаційна робота.**

 Для здійснення оповіщення та забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів до пунктів прийому та військових частин з бюджету Ананьївської міської територіальної громади виділено у 2023 році кошти у сумі 50,00 тис. грн..

На виконання рішення Ананьївської міської ради від 26 березня 2021 року №172-VIII «Про затвердження цільової програми на 2021-2023 роки «Забезпечення заходів територіальної оборони на території Ананьївської міської територіальної громади» для матеріального забезпечення підрозділів територіальної оборони (військових частин) з коштів Ананьївської міської територіальної громади закуплено: екскаватор, автобус, антидронової рушниці, колісний евакуаційний тягач типу, евакуатор.

Для матеріально-технічного забезпечення СПД № 1 відділу № 1 Подільського ВП ГУ НП України в Одеські області з бюджету Ананьївської міської територіальної громади виділено у 2023 році кошти у сумі 1350,00 тис. грн..

Організовано проведення шести засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з розглядом 15 питань, які безпосередньо стосуються повноважень Ананьївської міської ради. За результатами розгляду даних питань причетним до виконання рішень комісії надано низьку завдань.

З 01.09.2023 по 05.09.2023 року робочою групою затвердженою розпорядженням Ананьївського міського голови від 30.08.2023 року № 121/од-2022 «Про створення робочої групи щодо проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту розташованих на території Ананьївської міської територіальної громади», проведено оцінку стану готовності ЗСЦЗ зі складанням відповідних актів. За результатами проведеної оцінки ЗСЦЗ оцінюються: 22 як «обмежено готові» та 2 «не готове».

Рішенням виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 20.07.2022 року № 147 «Про утворення фонду захисних споруд цивільного захисту на території Ананьївської міської територіальної громади» (зі змінами) створено фонд захисних споруд цивільного захисту (далі ЗСЦЗ). До фонду увійшли 24 протирадіаційні укриття та 24 найпростіших укриттів.

Ананьївською міською радою з метою приведення об’єктів цивільного захисту, які будуть здатні під час надзвичайних ситуацій забезпечувати захист життя та здоров’я людей – рішенням Ананьївської міської ради від 04.03.2022 року № 592-VIII затверджено міську цільову програму «Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» (зі змінами). Заходами програми у 2023 році передбачено закупівля модульних укриттів на суму 19485,00 тис. грн. ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), допомога 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області на суму 550,00 тис. грн..

Впродовж року працівники сектору приймали участь в роботі комісії з обстеження технічного стану мереж і споруд водопостачання та водовідведення на території Ананьївської міської ради, з обстеження технічного стану житлових будинків та інших будівель і споруд на території Ананьївської міської територіальної громади, з питань благоустрою та санітарного стану на території Ананьївської міської територіальної громади, з проведення обстежень водних об’єктів, гідротехнічних споруд усіх форм власності, що знаходяться у зоні можливого впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків, з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та ін.

Під час проведення заходів з масовим перебуванням громадян завдяки злагодженим діям працівників міської ради, сектору поліцейської діяльності № 1 відділу № 1 Подільського РУ ГУ НП в Одеській області, 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області грубих порушень публічного порядку та надзвичайних подій не допущено.

Проведено пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу шляхом розповсюдження принад із вакциною вручну або авіатранспортом із залученням спеціалістів Ананьївського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, СПД №1 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області та Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР).

Завдання, які ставляться перед працівниками сектору керівництвом міста, виконуються злагоджено, своєчасно та в повному обсязі.

**2.11 Промисловість та підприємництво**

Промисловість громади представлена підприємствами харчової промисловості, та наданням послуг у сфері ЖКГ, поліграфічній продукції.

Основними промисловими підприємствами громади (що звітують до органів статистики) є: ПП «Ананьїв хліб», КП «Ананьївська друкарня Ананьївської міської ради» та КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради».

З метою створення належних умов для розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку громади, пріоритетних галузей економіки, забезпечення стабільного функціонування малого та середнього підприємництва рішенням Ананьївської міської ради від 30 квітня 2021року №193-VIII була затверджена Міська цільова Програма «Розвиток малого і середнього підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки».

Основним напрямком даної Програми є розвиток ринкової системи господарювання, розширення масштабів підприємницької діяльності в сферах економіки, усунення диспропорції на товарних ринках, створення додаткових місць і скорочення безробіття, активізація інноваційних процесів, розвиток здорової конкуренції, насичення споживчого ринку товарами і послугами.

Найбільша кількість підприємств малого та середнього підприємництва здійснює діяльність в роздрібній торгівлі, сільському господарстві, промисловості, будівництві.

Станом на 01 жовтня 2023 року в Громаді здійснює господарську діяльність 973 суб’єктів господарювання, з них: юридичних осіб – 183, фізичних осіб – 790.

Протягом звітного періоду було забезпечено надання консультаційних послуг підприємцям та мешканцям громади.

**2.12 Лісове господарство**

Протягом звітного періоду від усіх видів рубок заготовлено 9626 куб.м ліквідної деревини.

 Реалізація продукції склала 13692,8 тис. грн.

 Реалізація продукції на одного працівника за 9 місяців 2023 року склала 112236 грн.

 Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників становить 13380 грн.

 Чисельність штатних працівників становить 122 особи.

 За звітний період до зведеного бюджету сплачено податків та обов’язкових платежів в сумі 3740,3 тис.грн.

 Крім податків до бюджету сплачено Єдиного соціального внеску – 3072,7 тис.грн.

**2.13 Сільске господарство**

Сільське господарство - один з основних секторів економіки громади.

У громаді функціонують більше 40 сільскогосподарських підприємств. В основному вирощуються зернові, зернобобові та технічні культури. Основні зусилля працівників сільськогосподарських підприємств були зосереджені на виконанні планових завдань по збиранню зернових та технічних культур, виробництву продукції тваринництва.

За оперативними даними, по всіх категоріях сільськогосподарських підприємств громади зібрано зернових та зернобобових культур на площі18,2 тис. га,валовий збірсклав70,02 тис. тонн із середньою урожайністю 38,5 ц/г.

 Зокрема, зібрано ранніх зернових та зернобобових культур: озимої пшениці - 52118,9 тонн із середньою урожайністю 38,2 ц/га; озимого ячменю – 8752,8 тонн  із середньою урожайністю 34,9 ц/га;  гороху – 729,5 тонн із середньою урожайністю 17,6 ц/га.

Озимий ріпак – зібрано на площі - 5856,4 га – валовий збір склав - 13244,5 тонн із середньою урожайністю - 22,6 ц/га; кукурудза на зерно-1570 га - 8416 тонн – 53,6 ц/га; соняшник – 6960 га – 14129 тонн – 20,3 ц/га, гірчиця - 68 га - 41 тонн - 6,0 ц/га.

За інформацією господарств, посів озимих культур на зерно під урожай 2024 року проведено на площі 8983,6 га в т.ч.: озима пшениця – 8133,6 га; озимий ячмінь – 850 га.

Також, під урожай 2024 року посіяно 2554 га озимого ріпаку.

Тваринництво – це важлива галузь у загальній структурі сільськогосподарського виробництва громади. Основні його галузі -скотарство, вівчарство, бджільництво.  Станом на 01 жовтня 2023 року чисельність поголів'я тварин у сільськогосподарських підприємствах становить: ВРХ- 423 гол., з них корови м'ясного напрямку продуктивності - 166,  вівці та кози - 847 гол., у тому числі вівцематки - 506 гол.

На території громади активно розвивається такий напрямок як бджолярство, зареєстровано 56 бджолярів (4137 бджолосімей).

1. **ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК**

В основу соціально-економічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік закладені основні пріоритети для розвитку громади.

**Актуальними завданнями у 2024 році:**

 **Розумне і відкрите управління:**

- запровадження електронних послуг та інноваційних моделей комунікацій з громадськістю;

- постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян.

**Розроблення містобудівної документації**

* розробка комплексного плану просторового розвитку території громади**‒** одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою для подальшої ефективної реалізації містобудівної політики в громаді, шляхом утворення та забезпечення функціонування системи містобудівного кадастру.

**Аудит ресурсів громади**

* забезпечити кращий контроль та управління землями громади, що збільшить надходження до місцевого бюджету покращать добробут міста і сіл.

 **Розвиток транспортної інфраструктури**:

* поточні та капітальні ремонти автомобільних шляхів, сприяння проведенню капітального ремонту автомобільних доріг:
* О161525 КПП Федосіївка-Подільськ-Ананьїв;

- Р-71 Одеса - Іванівка-Ананьїв-Піщана - Хащувате-Колодисте-Рижавка /М- 05/;

- забезпечення населення якісними пасажирськими перевезеннями.

**Розвиток туризму:**

- збільшення культурних подій в громаді;

- популяризувати туристичний продукт громади через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльніст;

- розвиток рекреаційного (лікувальний і відпочинково-оздоровчий) та гастрономічного туризму.

**Конкурентоспроможне агровиробництво**:

- розширення використання інновацій в аграрному секторі;

- застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та впровадження високопродуктивних сортів рослин;

- створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення;

- продовження заходів з реалізації державної програми підтримки сільського господарства.

**Залучення інвестицій та розвиток бізнесу:**

* сприяння збільшенню обсягів залучених інвестицій;

- розвиток малого та середнього бізнесу;

**Гуманітарна сфера**:

* підвищення якості освіти та розвиток інновацій;
* капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень закладів освіти з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
* оснащення закладів освіти необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням.

**Забезпечення соціальних стандартів здорового способу життя:**

* реконструкція міського спортивного комплексу вул.Одеська, 1/а, м.Ананьїв, Одеської області;

- створення в громаді ефективної системи надання медичних послуг.

 **Природокористування та безпека життєдіяльності людини:**

**Забезпечення населення якісною питною водою**:

* капітальний ремонт водогону та водовідведення;

- розробка документації та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів;

- консервація та тампонаж непрацюючих свердловин;

- очищення та знезараження громадських криниць(санація);

- підвищення рівня безпеки в громаді;

- охорона довкілля та збереження природного потенціалу громади;

**Створення сприятливих умов для стабілізації економіки Громади та підвищення її конкурентоспроможності.**

В 2024 році за рахунок коштів державного, обласного, районного, місцевого бюджетів та інших джерел надходжень планується провести будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти на пріоритетних об’єктах громади:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва об’єкту | Суматис.грн. |
| Реконструкція міського спортивного комплексу з будівництвом універсальноїкритої зали по вул.Одеській буд. 1/а. м.Ананьїв, Одеської області | 51265,00 |
| Реконструкція міського спортивного комплексупо вул.Одеській буд. 1/а. м.Ананьїв, Одеської області | 25608,76 |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Ананьїв, Одеської області | 14 890,00 |
| Капітальний ремонт приміщення КУ «Ананьївський ліцей № 2 Ананьївської міської ради» | 13500,00 |
| Капітальний ремонт будівлі комунальної власності «Центр надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради» | 12800,00 |
| Капітальний ремонт парку відпочинку «Міський бульвар» у місті Ананьїв, Одеської області | 5400,00 |
| Капітальний ремонт міського водогону м.Ананьїв, Одеської області | 39420,00 |
| Капітальний ремонт водогону сільських населених пунктів Ананьївської територіальної громади, Одеської області | 5475,00 |
| Капітальний ремонт будівлі комунальної установи «Центр позашкільної освіти та виховання дітей Ананьївської міської ради» за адресою:Одеська область, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 48 | 6500,00 |
| Розробка комплексного плану просторового розвитку території громади  ‒  одночасно містобудівна документація на місцевому рівніта документація із землеустрою | 32500,00 |
| Реконструкція системи киснепостачання будівлі інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради" | 8000,00 |
| Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.. Героїв України (від В.Виноградова до вул. Незалежності з улаштуванням автобусних зупинок) | 6200,00 |

1. **ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

Основною метою податково-бюджетної діяльності Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік є забезпечення у повному обсязі відповідно до чинного законодавства сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку громади.

 **Пріоритетні напрямки на 2024рік:**

* підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету в умовах впровадження бюджетної децентралізації;
* підвищення ролі та відповідальності органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади;
* проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

* сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку міста та населених пунктів громади;
* підвищення рівня взаємодії податкової інспекції та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
* підвищення рівня бюджетної самостійності місцевого бюджету;
* скорочення податкового боргу суб’єктів господарювання до бюджетів усіх рівнів;

- легалізація доходів працездатного населення;

- проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов'язань;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- сприяння соціальному і економічному розвитку громади, створення сприятливих умов для їх інвестиційної привабливості;

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;

- визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких здійснюватиметься за бюджетні кошти (бюджетні кошти мають витрачатися на проекти та програми, які нададуть найбільший економічний чи соціальний ефект).

**Очікувані результати:**

- запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами;

- цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету;

- підвищення результативності бюджетних видатків.

- забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, приватними суб’єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, покращення стану навколишнього природного середовища.

**5. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ**

* 1. **Транспортна інфраструктура**

Транспортна система Ананьївської міської територіальної громади є складовою ринкової інфраструктури, яка забезпечує доступність та підвищення якості транспортних пасажирських послуг, та послуг зв’язку.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг; розвиток транспортної інфраструктури;

- поліпшення інвестиційного клімату;

- забезпечення безпеки транспортних процесів;

- забезпечення транспортним сполученням з центром громади більшості населених пунктів.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- проведення конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах;

- сприяння роботи ФОП «Слободяник В.М.», ФОП «Загребельна Л.В.», ФОП «Северов К.М.», ФОП «Лєпа М.М.»

 **Очікувані результати:**

- збереження обсягів перевезень пасажирів на рівні минулого року;

- сприяння забезпеченню нових якісних послуг зв’язку, збільшення обсягів послуг комп’ютерного та мобільного зв’язку.

**5.2 Промисловість**

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- забезпечення стабільного розвитку промислової діяльності;

- модернізація та технологічне оновлення виробництва на основі впровадження сучасних енерго та ресурсозберігаючих технологій;

- розширення ринків збуту продукції місцевих виробників;

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- модернізація виробництва на основі впровадження новітніх технологій за рахунок проведення інноваційної складової розвитку промислової галузі;

- підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зниження витрат на її виробництво, впровадження енергозберігаючих технологій;

- впровадження заходів із приведення якості продуктів харчування у відповідність до вимог міжнародних стандартів.

 **Очікувані результати:**

- збільшення обсягів виробництва промислової продукції ПП «Ананьїв хліб», КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради», КП «Ананьївська друкарня Ананьївської міської ради» на 3% до відповідного періоду минулого року;

- збереження існуючих робочих місць;

- зростання заробітної плати працівників промисловості;

- запровадження сучасних технологій;

- забезпечення участі виробників у всеукраїнських, обласних, районних виставково-ярмаркових заходах.

 **5.3 Агропромисловий комплекс**

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та впровадження високопродуктивних сортів рослин;

- поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, поповнення парку зернозбиральної техніки;

- раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства, передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- стабілізація та розвиток тваринницької галузі громади.

 **Ключові кроки на 2024рік:**

- реалізація заходів Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу Одеської області;

- забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

- раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення.

 **Очікувані результати:**

- забезпечення виробництва валової продукції рослинництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2015 року) на 605,2 млн. грн;

- забезпечення виробництва валової продукції тваринництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2015 року) на 24,8 млн. грн.

**5.4 Будівництво**

Сучасна економічна ситуація у будівництві громади потребує державної підтримки та регулювання інвестиційних процесів. Ефективна діяльність будівельних підприємств у значній мірі залежить від державної кредитної політики, оскільки нестача обігових коштів при реалізації довгострокових проектів є нагальною проблемою даної сфери.

Робота міської ради буде спрямована на залучення усіх джерел фінансування на будівництво, реконструкцію та зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення, газових мереж, введення в дію яких дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та громади в цілому і виконати соціальні зобов’язання перед населенням.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- забезпечення населених пунктів громади планувальною документацією;

- проведення реконструкції, та капітальних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури громади.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури шляхом будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров`я, освіти, культури, спорту, об’єктів водопостачання, водовідведення, газопостачання та транспортної сфери;

- оновлення і виготовлення містобудівної документації на населені пункти громади;

- спрямування коштів бюджетів всіх рівнів для завершення (продовження) будівництва об’єктів соціальної сфери, які споруджуються із залученням коштів субвенцій з державного та місцевих бюджетів;

- розбудова, ремонт та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення із забезпеченням якісного транспортного сполучення між сільськими населеними пунктами та центром громади; капітальний ремонт доріг комунальної власності.

 **Очікувані результати:**

- розробка комплексного плану просторового розвитку території громади**‒** одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою для подальшої ефективної реалізації містобудівної політики в громаді;

- обсяг виконаних будівельних робіт прогнозується на 3% більше ніж за відповідний період 2023 року.

**5.5 Дорожнє господарство**

Головним завданням на 2024 рік є збереження від руйнування та забезпечення належного експлуатаційного стану ділянок доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах Громади.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення експлуатаційного стану доріг;

- капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- поточний ремонт доріг комунальної власності на території міста та сіл громади

**Очікувані результати:**

- покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та вулиць населених пунктів громади;

- приведення їх у відповідність з вимогами нормативних докуменів;

- поліпшення умов транспортного (в т.ч. автобусного) сполучення в населених пунктах;

- залучення не бюджетних джерел фінансування – коштів інвесторів для виконання робіт з ремонту вулиць та доріг комунальної власності, доріг загального користування;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- зниження транспортних витрат у вартості товарів та послуг;

- забезпечення об’єктів транспортної інфраструктури умовами доступності для усіх категорій населення.

**6. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ**

**6.1. Земельні питання**

Раціональне використання та охорона земельних ресурсів, ефективна реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади.

**Пріоритетні напрями на 2024 рік:**

- інвентаризація земельних ділянок;

- виготовлення землевпорядної документації;

- виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель комунальної власності;

- проведення нарад, співбесід з питань перегляду ставок орендної плати за оренду земельних часток (паїв);

- посилення контролю за дотриманням вимог земельного законодавства.

 **Очікувані результати:**

- забезпечення використання та охорони земель на якісно новому рівні;

- встановлення меж населених пунктів;

- створення інформаційної бази та достовірний облік земельних ділянок;

- відведення нових земельних ділянок;

- реєстрація права комунальної власності на земельні ділянки;

- вирішення питання раціонального використання земельних ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій;

- за результатами проведеної нормативної грошової оцінки збільшити надходження від плати за землю та підтримати місцеві бюджети;

- врегулювання земельних відносини при передачі землі у власність, користування, спадщину, при обміні, даруванні, купівлі-продажу.

**7. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ**

**7.1 Регуляторна політика та розвиток підприємництва**

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, реалізація заходів з розвитку малого підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді на 2024 рік;

- реалізація заходів Програми «Розвиток малого і середнього підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді».

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів та розроблення проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів для отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених, проведення їх обговорення під час круглих столів із залученням громадськості;

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- виконання заходів Програми «Розвиток малого і середнього підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки».

**Очікувані результати:**

- забезпечення розміщення 100% реєстрів регуляторних актів Ананьївської міської територіальної громади на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

- залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді, внутрішньо-переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та розвиток соціально орієнтованого підприємництва;

- зростання кількості фізичних осіб підприємців на 3%.

* 1. **Надання адміністративних послуг**

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг населенню.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- автоматизація роботи адміністраторів у центрі надання адміністративних послуг громади та відділених робочих місцях в сільських населених пунктах громади;

- капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної установи «Центр надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради» за адресою вул. Гімназійна, 49 м. Ананьїв;

- внесення змін до існуючих переліків адміністративних послуг, а саме забезпечення надання послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану через центри надання адміністративних послуг.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- дотримання порядку та строків надання адміністративних послуг;

- максимальне наближення послуг до громадян шляхом надання адміністративних послуг в старостинських округах Ананьївської міської територіальної громади;

- визначення переліку адміністративних, які можуть бути переведені в електронну форму з метою їх спрощення та оптимізації;

- забезпечення належних умов для ефективного і в повному обсязі використання громадянами України можливостей і переваг безвізового режиму.

 **Очікувані результати:**

- збільшення кількості адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг громади;

- надання якісних адміністративних послуг.

**8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА**

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА**

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- залучення суб’єктів господарювання до участі у заходах з презентації економічного та інвестиційного потенціалу громади в рамках обласних виставково-ярмаркових заходах;

- супровід і підтримка в реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розбудову інженерно-транспортної, агропромислового комплексу, енергоефективності та впровадження сучасних технологій;

- сприяння організації та проведення бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, круглих столів та інших іміджевих заходів з питань інвестиційної діяльності;

- надання сприяння щодо реалізації інвестиційних проектів та здійснення моніторингу стану їх реалізації;

- створення інвестиційного паспорту громади.

**Ключові кроки на 2024 рік:**

- участь в інвестиційних форумах;

- підготовка переліку потенційних об’єктів для інвестування, які можуть бути запропоновані інвесторам;

- підготовка та реєстрація програм (проектів) за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

- залучення суб’єктів господарювання до участі у заходах з презентації економічного та інвестиційного потенціалу ромади в рамках обласних та районних ярмаркових заходів;

- постійне відстеження та аналіз показників інвестиційної діяльності;

 - будівництво сонячних електростанцій на території громади.

 **Очікувані результати:**

- будівництво сонячних електростанцій на території Байтальського старостинського округу (с. Ананьїв);

- створення біля 20 нових робочих місць на будівництві даних об’єктів;

- за рахунок усіх джерел фінансування планується освоїти капітальні інвестицій на 3% більше ніж за попередній період 2023 року.

**9. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Україна, яка споживає у загальному балансі більше 60-70% імпортних енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи. Неефективне використання загрожує національним інтересам та національній безпеці країни. Тому вирішення питань енергозбереження та енергоефективності в громаді є одним з першочергових в умовах енергетичної кризи в країні.

Основними заходами на 2024 рік з енергоефективності та енергозбереження в Ананьївській міській територіальній громаді є забезпечення ефективного використання паливно- енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, сфері надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, вдосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- впровадження системи енергоменеджменту бюджетних установ громади;

- підвищення рівня свідомості мешканців, набуття нових знань і навичок з енергоощадності, як результат впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів;

- впровадження проектів із підвищення енергоефективності водопровідно-каналізаційного господарства і зменшення нераціональних втрат води та енергії;

- раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності громади;

- підвищення мотивації до створення нових об’єктів співвласників багатоквартирних будинків.

**Ключові кроки на 2024 рік:**

- створення умов для залучення вітчизняних інвестицій;

- проведення енергозберігаючих та енергоефективних заходів в комунальних установах громади;

- проведення Ананьївським УЕГГ,  Ананьївським РЕМ та ПАТ «Одесаобленерго» інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо ефективного використання енергетичних ресурсів і КП «Ананьїв-водоканал» ефективного та раціонального використання питної води;

- продовжити широкомасштабну роз’яснювальну роботу серед населення громади щодо заохочення заміщення природного газу іншими альтернативними видами опалення житлових приміщень та утеплення будівель шляхом пільгового кредитування та відшкодування державою тіла кредиту, залученого населенням на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу;

- здійснювати моніторинг потенційних об’єктів для інвестування, які можуть бути запропоновані інвесторам.

 **Очікувані результати:**

* підтримка інвестиційних проектів з енергозбереження;
* зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля, та як наслідок поліпшення умов життя населення;
* відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків;
* встановлення електричних та теплоакумуляційних котлів для скорочення споживання природного газу як в закладах соціальної сфери, так і населенням;
* збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу;
* модернізація конструкцій вікон та дверей;
* спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;
* поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно – гігієнічних, інженерно – технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;
* створення безпечних умов навчання та виховання дітей у дошкільних навчальних закладах;
* зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках та інше.

**10. СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

**10.1 Демографічна ситуація та розвиток ринку праці**

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік.**

- сприяння у отриманні шукачами роботи своєчасних та якісних послуг, спрямованих на прискорення їх працевлаштування;

- надання якісних та своєчасних послуг внутрішньо переміщеним особам та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях;

- організація професійного навчання, орієнтованого на задоволення поточних та перспективних потреб роботодавців, з максимальним використанням навчальної бази Ананьївської районної філії Одеського обласного центру зайнятості;

- заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;

- створення умов для працевлаштування в обсягах, необхідних для запобігання довготривалому безробіттю, зокрема нарощування обсягів професійного навчання безробітних під конкретне замовлення роботодавців та за професіями, що передбачають в подальшому самозайнятість або підприємництво, особливо мешканців сільської місцевості з урахуванням обмежених можливостей працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця на селі.

 **Ключові кроки на 2024рік:**

- розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць; підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції;

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції;

- працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприяння Ананьївської районної філії Одеського обласного центру зайнятості зареєстрованих безробітних;

- направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- залучення до участі у громадських, суспільнокорисних та тимчасових роботах.

 **Очікувані результати**:

- рівень зареєстрованого безробіття очікується на рівні 2023 року і становитиме 1,5 відсотків;

- забезпечення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації осіб;

- тимчасова фінансова підтримка у період пошуку роботи, а також можливе подальше працевлаштування на ці робочі місця на постійній основі;

- за допомогою індивідуальних підходів до вирішення проблем працевлаштування робочих місць досягнення зменшення терміну працевлаштування та періоду укомплектування вакансій.

**10.2 Грошові доходи населення та заробітна плата**

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

Основними пріоритетними напрямками розвитку громади у 2024 році, як і в минулі роки, буде підвищення середньомісячної заробітної плати в громаді до середнього рівня по області та недопущення заборгованості заробітної плати і в подальшому.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- налагодження ефективної роботи щодо здійснення контролю своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, виконання роботодавцями умов колективних договорів та галузевих угод у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

- проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства;

- сприяння скороченню нелегальної зайнятості населення громади, легалізація трудових відносин;

- посилення роботи щодо забезпечення додержання мінімальних гарантій з оплати праці у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю, проведення правової роз’яснювальної роботи;

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати.

 **Очікувані результати:**

- зростання середньомісячної заробітної плати у громаді на 8 %;

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати в Ананьївській міській територіальній громаді.

**10.3 Соціальний захист населення**

Зусилля органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення спрямовуватимуться на виконання заходів державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни і праці, сімей з дітьми та малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС, інших вразливих верств населення. Головним напрямом системи соціальної допомоги стане поглиблення адресності соціальної допомоги та покращення якості соціальних послуг.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- основним пріоритетом буде забезпечення гарантованого рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових, верств населення, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

- своєчасне забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення громади та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та ООС;

- забезпечення максимального охоплення осіб з інвалідністю, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями, відшкодування пільгових медикаментів;

- створення для осіб з інвалідністю безперешкодного доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

- забезпечення можливості працевлаштування працездатних осіб, шляхом посилення роботи щодо легалізації в Громаді найманої праці та посилення роботи щодо залучення в громаду інвесторів для створення нових робочих місць;

- підвищення соціальної активності осіб з обмеженими можливостями.

 **Очікувані результати:**

- надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Громади та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах;

- відшкодування пільгових медикаментів;

- організація оздоровлення для малозабезпечених та багатодітних сімей;

- покращення якості життєдіяльності людей з обмеженими потребами, учасників бойових дій та інших.

**10.4 Житлово-комунальне господарство**

Житлово-комунальне господарство – сфера діяльності, яка забезпечує першочергові потреби населення та суттєво впливає на створення необхідних умов для функціонування громади.

Однією з проблем сьогодення є покращення стану навколишнього середовища, створення естетично привабливого вигляду населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання та розвитку утримання та розвитку благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані території територіальної громади, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення поточного та капітального ремонту доріг.

**Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- забезпечення населення громади якісною питною водою;

- відновлення системи питного водопостачання, які перебувають у неробочому стані;

- реконструкція та розширення водопровідно-каналізаційних споруд;

- модернізація та переоснащення існуючих систем питного водопостачання та водовідведення із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання.

- проведення робіт по благоустрою (розчистка канав, прибирання території, озеленення, заміна ліхтарів, впорядкування кладовищ, вивіз сміття тощо);

- утримання історико-архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, розмітки, тощо

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів (організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ та нечистот, запобігання виникнення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, покіс трави, удосконалення облаштування контейнерних майданчиків, ремонт та заміна контейнерів для збору сміття, паркування транспортних засобів;

- утримання, догляд, висадження та зрізка аварійних, сухих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

- забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню нових ліній зовнішнього освітлення з застосування технологій та елементів енергозбереження);

- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування територій кладовищ та прилеглих територій);

- створення та утримання дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо;

- організація робіт з благоустрою, святкового прибирання населених пунктів до відзначення, місцевих заходів, державних та релігійних свят;

- організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення.

**Ключові кроки на 2024 рік:**

- створення сприятливих умов залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

- заміна башт Рожновського;

- заміна глибинних насосів на менш енергоємні;

- капітальний ремонт свердловин, глибинних насосів, насосної станції;

- встановлення водомірних вузлів на насосних станціях;

- улаштування водогону в с.Коханівка, м. Ананьїв;

- придбання комунальної техніки (екскаватор GSB, асенізаційний автомобіль) капітальний ремонт міського водогону;

- реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Ананьїв;

- капітальний ремонт зовнішнього водогону Ананьївської міської ради за адресою: с. Жеребкове, Подільського району Одеської області;

- матеріально-технічний розвиток водопроводно-каналізаційного господарства міста та сіл громади;

- приведеня тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічного обгрунтуваного рівня;

- придбання комунальної техніки для вивозу сміття та сміттєвих баків;

- приведення тарифів на вивезення твердих побутових відходів до економічно обгрунтованого рівня.

Зовнішнього освітлення:

- належне утримання, поточний ремонт, ліквідація аварійно-небезпечних ділянок (ситуацій) об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів;

- автоматизація управління зовнішнім освітленням;

- переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього освітлення із запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій.

Утримання зелених насаджень:

- обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями

- облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний догляд за ними;

- формування крон дерев, покіс трави;

- постійний догляд за станом, благоустрій парків та скверів, кладовищ;

-  полив паркової зони, зелених зон прибудинкових територій, вода для міського фонтану.

**Очікувані результати:**

**-** ремонт та реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж;

- ремонт та реконструкція водонапірних башт;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- забезпечення населення якісною питною водою;

- забезпечення належного функціонування підприємтва, зокрема для здфйснення розрахунків за електроенергію, оплати податків та забезпечення споживачів якісною питною водою;

- поліпшити стан вулично-дорожньої мережі, та доріг загального користування;

- провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення;

- покращити стан зелених насаджень, та розширити їх кількість;

- вдосконалити роботу по прибирання та вивозу ТПВ, зменшення об’єму відходів які потрапляють на сміттєзвалище;

- своєчасне і якісне вивезення відходів із житлових будинків, установ та підприємств на договірній основі, згідно затверджених графіків, маршрутів та заявок.

**11. ГУМАНІТАРНА СФЕРА**

* 1. **Охорона здоров’я**

Реалізація заходів, спрямованих на збереження, зміцнення та відновлення здоров’я людини, збільшення тривалості життя, підвищення рівня надання медичної допомоги населенню відносяться до основних пріоритетів соціальної політики громади у сфері охорони здоров’я.

Першочерговими завданнями щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку сфери діяльності визначено: продовження діяльності поетапного реформування охорони здоров’я, наближення спеціалізованої медичної допомоги до сільського жителя, поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я кадрами, розширення та удосконалення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги вторинного рівня, зниження смертності, сприяння забезпечення хворих на гострий інфаркт міокарду своєчасною безкоштовною спеціалізованою медичною допомогою.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

* підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та профілактики захворювань;
* поліпшення стану здоров'я усіх верств населення, зниження рівня смертності, захворюваності, стабілізації показників інвалідності;
* оснащення відповідним обладнанням, апаратурою, реагентами, медикаментами та виробами медичного призначення;
* проведення поточних ремонтів медичних закладів громади;
* проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров'я громади;
* повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;
* підвищення рівня знань та навичок у медичних працівників;
* підвищення рівня обізнаності населення щодо профілактики інфекційних захворювань, в тому числі туберкульозу, ВІЛ-інфікування, кишкових інфекцій;
* підвищення рівня раннього виявлення туберкульозу на первинній ланці; підвищення раннього виявлення інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами;
* підвищення рівня охоплення наркозалежних замісною підтримуючою терапією;
* реалізація заходів щодо розвитку та підтримки первинної медико- санітарної допомоги в громаді та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» на 2024 рік;
* подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню громади;
* покращення матеріального устаткування амбулаторій сімейного лікаря та ФАПів; поліпшення надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості;
* розширення та удосконалення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги вторинного рівня.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- продовжити удосконалення діяльності інституту сімейного лікаря на основі зміцнення ролі первинної медичної допомоги;

- будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини м.Ананьїв та с.Гандрабури.

 **Очікувані результати:**

- підвищення якості та доступності гарантованої медичної допомоги;

- забезпеченість громади кваліфікованими медичними працівниками, лікарями;

- створення системи безперервного навчання та підвищення професійного рівня медичних працівників;

- поліпшення результативних показників здоров’я населення на інфекційні хвороби з 8,1 до 6,0 на 10000 населення, серцево-судинні і судинно-мозкові, онкологічні захворювання, удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям;

- удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- придбання медикаментів для пільгової категорії населення необхідно.

**11.2 Освіта**

**О**світа належить до одного з найважливіших напрямків політики громади. Це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, формування позитивного іміджу громади, створення умов для самореалізації кожної особистості.

Основне завдання громади на 2024 рік спрямоване на формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається, її інтеграції в європейський і світовий простір, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу населення до якісної освіти, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами;

- вжиття заходів щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, забезпечення шкіл електронно-освітніми ресурсами, комп'ютерним та мультимедійним обладнанням, швидкісним зв‘язком Інтернет;

- виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

- організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2024році;

- реалізація проєкту «Велике будівництво»;

- сприяння організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, дошкільної;

- створити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, в тому числі сільської місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків позашкільних закладів освіти та на базі закладів загальної середньої освіти;

- організація та проведення спортивних заходів в умовах пандемії з дотриманням протиепідемічних заходів;

 - залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи та проживання з дотриманням протиепідемічних заходів;

- приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до Закону України «Про освіту»;

- реалізація заходів Концепції Нова українська школа у закладах загальної середньої освіти;

- забезпечення рівного доступу усіх категорій учасників освітнього процесу до якісних та сучасних освітніх послуг;

- продовження діджиталізації освітнього процесу закладів освіти громади, використання новітніх інформаційних технологій, покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти;

- забезпечення розвитку різних видів та форм освіти, зокрема, дистанційної форми навчання у закладах загальної середньої освіти;

- оновлення сучасною комп’ютерною технікою класів, а також предметних кабінетів навчальних закладів;

- поповнення бібліотечних фондів закладів загальної середньої освіти;

- поповнення складу кваліфікованих педагогічних кадрів;

- удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів;

- збереження енергетичних ресурсів, зокрема здійснення постійного контролю за встановленням (заміною) лічильного обладнання в установах та закладах освіти, здійснення модернізації котелень.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- контроль за обов’язковим здобуттям усіма дітьми і молоддю повної загальної середньої освіти в громаді, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

- забезпечення рівним доступом до освіти дітей з особливими освітніми потребами, створення безбар’єрного освітнього середовища;

- продовження роботи щодо формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти;

- роботи щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти в частині створення профільної школи та реорганізації мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти .

- впровадження інклюзивної та інтегрованої форми навчання, захист прав та інтересів дітей, які потребують підтримки з боку держави;

- збереження мережі позашкільних навчальних закладів та збільшення охоплення дітей позашкільною освітою;

- реалізація проекту «Нова українська школа» в початкових класах закладів загальної середньої освіти Громади.

- впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти;

- покращення матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти;

- реалізація проекту дистанційної освіти «Be smart» та освітньої платформи «Osvita Online» для онлайн підготовки дітей до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- капітальний ремонт приміщення КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради м.Ананьїв, вул. Пушкіна,52;

- капітальний ремонт приміщення КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» м.Ананьїв, вул. Пушкіна,36.

- капітальний ремонт спортивної зали КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради».

 **Очікувані результати:**

- удосконалення мережі груп закладів дошкільної освіти різних типів для задоволення освітніх потреб громадян, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами; збільшення кількості місць у дошкільних закладах освіти громади.

- покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, удосконалення предметно-розвивального середовища;

- надання якісної загальної середньої освіти та створення умов рівного доступу до неї;

- реалізація нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

- навчання вчителів початкових класів до роботи в Новій українській школі, переорієнтування з традиційного предметного навчання на володіння ключовими компетентностями і наскрізними вміннями та педагогікою партнерства;

- реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

- реалізація заходів Концепції «Нова українська школа»;

- приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до Закону України «Про освіту», потреб громади;

- забезпечення профілізації старшої школи, вивчення предметів природничого-математичного спрямування, подальше впровадження дистанційного навчання та STEM-освіти;

- здійснення інформатизації освіти громади, використання новітніх інформаційних технологій у освітньому процесі;

- сертифікація педагогів та стимулювання праці вчителя;

- здійснення заходів щодо надання на належному рівні освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;

- удосконалення мережі закладів позашкільної освіти;

- збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою;

- збільшення чисельності учнів, які братимуть участь у програмах літнього оздоровлення;

- збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою;

- 100 відсоткове забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому;

- 100 відсоткове забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти громади.

**11.3 Підтримка сім’ї, дітей та молоді**

Основні завдання політики підтримки сім’ї, дітей та молоді орієнтовані на здійснення комплексних заходів щодо формування ціннісної орієнтації населення на сімейний спосіб життя, відродження національних традицій багатодітності, всебічну підтримку і розвиток сімей з дітьми, протидія асоціальним проявам у функціонуванні сім’ї та в молодіжному середовищі, сприяння соціальному становленню молоді.

 **Пріоритетні напрямки та ключові кроки на 2024 рік:**

- розвиток національного усиновлення: створення позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників;

- влаштування дітей, які залишились без піклування батьків, до сімейних форм виховання;

- дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованих територій;

- підвищення ефективності діяльності органів опіки та піклування щодо раннього виявлення дітей, які потребують соціального захисту, надання їм своєчасної допомоги;

- розвиток спроможності, демократичного врядування інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, через:

- підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій;

- надання підтримки інститутам громадянського суспільства для реалізації їх проєктів;

- підвищення рівня культури волонтерства серед дітей та молоді через стимулювання дітей та молоді до участі у волонтерській діяльності, у тому числі, соціально вразливих груп;

- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому числі підвищення рівня її поінформованості щодо інструментів участі) через сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування;

- розвиток молодіжної інфраструктури через здійснення роботи з молоддю на базі закладів культури та освіти;

- підвищення рівня компетентностей молоді.

**Очікувані результати:**

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які осиротіли, до сімейних форм виховання;

- зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме: дітей які влаштовані в інтернатні заклади, будинки дитини за заявою батьків, центри соціально-психологічної реабілітації;

- збільшення кількості дітей, які повернені до біологічних родин, влаштовані у сім’ї громадян;

- збільшення кількості дітей, які повернені до біологічних родин що пройшли соціально-психологічну реабілітацію в центрах соціально психологічної реабілітації дітей;

- повернення у біологічні сім’ї або сім’ї родичів дітей, вилучених з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах»;

- залучення молоді до участі у суспільному житті; шляхом інформування про можливості, наявні та нові інструменти участі, у тому числі інформування вразливих категорій молоді про їхні права;

- збільшення частки молоді, яка бере участь у волонтерських ініціативах; збільшення кількості молоді, яка бере участь у діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організаціях;

- збільшення відсотка молоді, що бере участь у діяльності молодіжних центрів;

- навчання представників органів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних консультативно-дорадчих органів щодо участі у процесах ухвалення рішень та суспільному житті;

- охоплення молоді, яка засвоїла нові знання, поглибила наявні та здобула нові компетентності з метою самореалізації, професійного та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності;

- збільшення кількості молоді зі сформованим відповідальним ставленням до власного здоров’я.

**11.4** **Культура**

Основною метою діяльності в галузі культури та туризму Ананьївської міської територіальної громади у 2024 році буде створення умов для розвитку самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння інтеграції громади в світовий культурний та інформаційний простір, забезпечення умов для органічної інтеграції національних меншин в українське суспільство.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- забезпечення населення якісними та доступними культурними послугами; забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя громади;

- захист і збереження культурної спадщини Ананьївської міської територіальної громади;

- проведення фестивалів за жанрами мистецтва;

- модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек, клубних закладів, дитячої музичної школи.

**Ключові кроки на 2024 рік:**

- вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури;

- поліпшення якості естетичного виховання та мистецької освіти дітей та молоді з урахуванням їх індивідуальних здібностей і особистих потреб.

Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

**Очікувані результати:**

- створення нової моделі базової мережі закладів культури для задоволення освітніх, інформаційних, естетичних, гуманітарних потреб населення громади;

- збільшення кількості заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української мови, популяризацію української літератури, українського кіномистецтва, театрального мистецтва;

- створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей;

- відродження та популяризація традиційної народної культури, збереження та популяризація елементів нематеріальної культурної спадщини міської територіальної громади;

- підвищення спроможності існуючих інституцій у сфері культури шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва – пам’яток архітектури та містобудування.

**11.5 Фізична культура і спорт**

Культура і спорт – це той майданчик, що об’єднує людей, надає можливості для дозвілля, розваг, навчання й обміну досвідом з іншими. Досягненню мети сприятиме створення умов для поліпшення здоров’я населення громади шляхом залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом, популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, у тому числі й молоді з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання та місцях відпочинку населення, а також додасть цінності іншим сферам, таким як туризм і бізнес

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- збереження та розвиток спортивної інфраструктури, особливо у сільській місцевості; збільшення кількості проведених спортивних заходів;

- реконструкція міського спортивного комплексу з будівництвом універсальної критої зали по вул. Одеській, буд.1а, м.Ананьїв, Одеської області; залучення більшої кількості мешканців громади до активних занять фізичною культурою та спортом.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- збільшення чисельності населення, яке займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості;

- проведення спортивних змагань та забезпечення участі спортсменів громади у обласних, всеукраїнських, змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

- облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у населених пунктах громади;

- започаткування та промоція регулярних культурних і спортивних заходів в громаді.

**Очікувані результати:**

- підвищення рівня охоплення населення руховою активністю;

- надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

- поліпшення результатів виступів спортсменів громади на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- збереження та розвиток спортивної інфраструктури, особливо у сільській місцевості;

- приймати участь в районних, міських, обласних спартакіад серед учнів, студентів, працівників установ, організацій та інших спортивних змагань**.**

1. **ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ**

Стратегічним напрямком подальшого розвитку туристичної галузі в Ананьївській міській територіальній громаді повинно стати створення конкурентоспроможного на ринку регіонального туристичного продукту за рахунок ефективного використання природного та культурно-історичного потенціалу, забезпечення на цій основі комплексного розвитку рекреаційних територій та реалізації соціально-економічних інтересів галузі при збереженні екологічної рівноваги. Залучення інвесторів у галузь переробки та створення для них привабливих умов – одне з найголовніших завдань громади. Реалізація проєктів, а також спрощення процедури інвестування в економіку громади, розробка системи преференцій для інвесторів, дозволить громаді стати привабливим майданчиком для залучення стратегічних інвесторів та розвитку високопродуктивних ресурсів.

Аналіз існуючого природного потенціалу та рекреаційної інфраструктури дозволяє зробити висновок про очевидну наявність факторів для перспективності та економічної доцільності подальшого розвитку рекреаційної галузі.

В планах цього року, віднайти нові сучасні підходи до розвитку туристичної галузі. Саме з цією метою, розпочинається рекламно-інформаційна компанія щодо популяризації потенціалу громади.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

* підвищення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій; збільшення культурних подій в громаді.

**Ключові кроки на 2024 рік:**

- популяризація розвитку соціально-значущих видів туризму: лікувально- оздоровчого, екологічного, зеленого та сільського;

* видання рекламно-інформаційних матеріалів щодо туристично-рекреаційного потенціалу громади;

- популяризувати туристичний продукт громади через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльність;

* аудит ресурсів ТГ (комунальні заклади, землі, працівники ОМС, інвестиційно та туристично-привабливі об`єкти);
* розробка комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади**‒**одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою;
* підготовка фахівців, які будуть готувати проєкти на конкурсні програми (з числа працівників ОМС і активу громадськості);
* розробка інвестиційного паспорту громади;
* розвиток рекреаційного туризму (лікувальний і відпочинково-оздоровчий);

- планування та залучення інвестицій на будівництво готелів;

- впровадження гастрономічного туризму (гастрономічні фестивалі та фестиваль молдовської національної культури «Стругушор»);

- проведення екскурсій цікавими місцями рідного краю;

- відбір потенційно-привабливих об`єктів і розробка інвестиційної пропозиції для залучення інвестора у галузь переробки;

- реалізація інвестиційних проектів.

**Очікувані результати***:*

* туризм відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він впливає на:
* підвищення ділової активності та розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів;
* з’являються широкі можливості для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій
* популяризація зеленого туризму в громаді;

- збільшення місцевих доходів;

- створення нових робочих місць;

- розвиток інших галузей, пов'язаних з виробництвом туристичних послуг;

- розвиток соціальної та виробничої інфраструктури у туристич­них центрах;

- активізацію діяльністі народних промислів і розвиток культури та сприяє їм;

- забезпечення зростання рівня життя місцевого населення.

1. **РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА**

Головні зусилля Ананьвської міської ради на 2024 рік будуть спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Ананьївській міській територіальній громаді та налагодження дієвої взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами публічного права на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії, участі громадянської ініціативи та самоорганізації.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

* забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;
* стимулювання активної співпраці інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади громади на засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем.

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

* проведення інформаційної компанії щодо висвітлення діяльності інститутів громадянського суспільства, їх внеску в соціально-економічний розвиток громади, а також кращих практик співпраці органів публічної влади та громадських об’єднань на засадах партнерства;
* проведення навчально-методичних семінарів для осіб місцевого самоврядування щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення.

 **Очікувані результати:**

* залучення громадськості до формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

- підвищення потенціалу представників інститутів громадянського суспільства, зокрема, формування знань і вмінь щодо новітніх форм і методів співпраці з органами публічної влади;

- поширення позитивного досвіду та впровадження новітніх форм і методів співпраці органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства;

- підвищення кваліфікації представників інститутів громадянського суспільства щодо форм і методів співпраці з органами публічної влади, мотивація органів публічної влади до активізації співпраці з громадськістю, підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органів публічної влади;

- активізація співпраці органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства зі ЗМІ щодо вирішення проблем розвитку громадянського суспільства громади.

**14. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ**

Забезпечення екологічної безпеки шляхом зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорона, збереження і розвиток природного фонду, зменшення обсягів відходів, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин в водні об’єкти з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини є головним пріоритетом на 2024 рік.

Прийняття рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля,формування у населення екологічного світогляду, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства ‒ є основними принципами охорони навколишнього природного середовища. Реалізація проєктів сприятиме діалогу між владою, бізнесом і громадою, розумінню відповідальності кожною стороною, формуванню нової моделі громадянського суспільства, здатного активізуватися навколо вирішення проблем.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» в громаді створено матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 **Пріоритетні напрямки на 2024 рік:**

- охорона, збереження, відтворення цінних природних комплексів, розвиток природного фонду;

- підвищення екологічної свідомості широких верств населення;

- зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у довкілля (в атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води).

 **Ключові кроки на 2024 рік:**

- контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; удосконалення вулично-дорожньої мережі; вирішення проблемних питань, пов'язаних із забрудненням поверхневих та підземних водоносних горизонтів;

- виконання робіт з розчистки русел річок, захист від підтоплення та підтоплення населених пунктів Ананьївської міської територіальної громади; проведення заходів щодо будівництва та реконструкції каналізаційно-очисних споруд; паспортизація полігонів ТПВ; заходи з впровадження нових технологій поводження з ТПВ; поповнення регіонального матеріального резерву;

* продовження роботи з впровадження роздільного збирання побутових відходів на території населених пунктів громади;
* покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів громади, озеленення, благоустрій місць відпочинку населення;
* проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, керівників установ, організацій, підприємств щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження роздільного збору побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання;

- охорона і раціональне використання водних, земельних, природних ресурсів.

 **Очікувані результати:**

- раціональне використання природних ресурсів та регульоване здійснення господарської діяльності у межах територій та об’єктів природного фонду;

- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- більшення надходжень екологічного податку;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, паспортизація полігонів побутових відходів;

- розчищення русел річок і водойм;

- реконструкція/будівництво очисних споруд в м.Ананьїв;

- створення притулку з відповідними умовами та утримання безпритульних тварин.

**15. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

Моніторинг Програми здійснюється відділом економічного розвитку Ананьївської міської ради. Здійснюється збір інформації щодо відстеження ходу реалізації Програми. Моніторинг досягнення результатів здійснюється відповідно до визначених пріоритетів. Загальний моніторинг досягнення визначених пріоритетів відбувається на основі моніторингу реалізації кожного з переліку проєктів в рамках відповідного пріоритету.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним з напрямів та аналіз і досягнення запланованих результатів.

 Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Програми введено ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати.  Відповідно до вищезазначених завдань реалізації Програми індикаторами результативності є:

- кількість діючих та новостворених малих та середніх підприємств;

- рівень безробіття;

- обсяг економії енергоресурсів;

- кількість реконструйованих та новостворених об’єктів соціальної інфраструктури;

- кількість діючих та новостворених фермерських господарств, підприємств народних промислів;

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;

- кількість отримувачів адміністративних послуг;

- кількість проведених спортивних заходів;

- кількість проведених мистецьких заходів;

- протяжність відремонтованих доріг.

Також, для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально - економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації Програми. Моніторинг проводиться за підсумками півріччя та року. Звіт про реалізацію Програми заслуховується на сесії Ананьївської міської ради.