****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

08 грудня 2023 року № 989-VІІІ

**Про затвердження цільової Програми «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки**

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про систему громадського здоров’я», «Про охорону навколишнього природного середовища», Бюджетного кодексу України, рішення Ананьївської міської ради від 03 вересня 2021 року №347-VIII «Про затвердження правил благоустрою території Ананьївської міської територіальної громади», враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 06 грудня 2023 року №373 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки», висновки та рекомендації постійних комісій Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити цільову Програму «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню Ананьївської міської ради передбачати кошти для фінансування Програми під час підготовки проєктів рішень про бюджет Ананьївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки та проєктів рішень про внесення змін до бюджету Ананьївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської міської ради

від 08 грудня 2023 року № 989-VІІІ

**Цільова Програма**

**«Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства благоустрою Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки**

**ПАСПОРТ**

**цільової Програми «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства благоустрою Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради | Від 06 грудня 2023 року №373 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 4 | Співрозробник Програми (у разі наявності) |  |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Комунальне підприємство «Місто Сервіс Ананьївської міської ради» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2024-2026 |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) |  |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання Програми | Бюджет міської територіальної громади |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми всього тис. грн., утому числі | 75720,0 |
| 9.1 | місцевого бюджету | 75720,0 |

**2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма**

Благоустрій - комплекс робіт інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покрашення мікроклімату, санітарного очищення та інше, що здійснюються на території громади з метою її раціонального використання, утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програма «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки (далі - Програма) розроблена на виконання законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про систему громадського здоров’я», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», ДБН В.23-4:2007 «Споруди транспорту Автомобільні дороги», вимог ДСТУ 2587. ДСТУ 4036, ДСТУ 4092. ДСТУ 4100, ДСТУ 4123, ГОСТ 25458, ГОСТ 25459, Транспортної стратегії України на період до 2020 року. схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174-р., Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», рішення Ананьївської міської ради від 03 вересня 2021 року №347-VIII «Про затвердження правил благоустрою території Ананьївської міської територіальної громади».

Виконання Програми передбачає:

* запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;
* створення конкурентного середовища і формування ринку комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;
* покращення екологічного та санітарного стану громади;
* прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального господарства.

Однією з цілей стратегічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на період до 2026 року визначено створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою.

Роботи з благоустрою в громаді в основному здійснюються комунальними підприємствами Ананьївської міської ради та суб'єктами підприємницької діяльності різних форм власності.

Впродовж останніх років на території громади проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, розпочато впровадження збору твердих побутових відходів в контейнерах, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, а також роботи по встановленню дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки (осьової пішохідних переходів), ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкування прибудинкових територій, майданчиків, реконструкції зовнішнього освітлення, озеленення вулиць, заміні мощення пішохідних тротуарів, поточний ремонт малих архітектурних форм, та інші роботи.

Програма направлена на забезпечення життєдіяльності громади в цілому.

Структура і характеристика об'єктів благоустрою громади:

До об’єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

1.1) парки (парки культури та відпочинку, спортивні, дитячі та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

1.2) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3) майдани, площі;

1.4) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

1.5) пляжі;

1.6) кладовища;

1.7) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти декоративні фонтани;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

**3. Мета Програми**

Основною метою Програми благоустрою є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення.

Програмою передбачається проведення конкретної роботи в наступних напрямках:

* покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів (організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення твердих побутових відходів та нечистот, запобіганню виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косовиця трави, удосконалення облаштування контейнерних майданчиків, придбання сміттєвих баків;
* утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних сухих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень, придбання квітів;
* забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню нових ліній зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій);
* забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження робіт по впорядкуванню кладовищ);
* створення та утримання дитячих та спортивних майданчиків, тощо;
* організація робіт з благоустрою, святкового прибирання населених пунктів до відзначення державних та релігійних свят;
* організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення;
* проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, власників комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження роздільного збору побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання;
* придбання спеціалізованої техніки.

**4.** **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми**

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території Ананьївської міської територіальної громади, основними завданнями Програми та пріоритетними напрямками є:

- дотримання вимог Правил благоустрою території Ананьївської міської територіальної громади;

- підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою;

- захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їх функцій;

- належний капітальний, поточний ремонт вулиць, доріг, тротуарів;

- належне утримання, поточний ремонт, ліквідація аварійно-небезпечних ділянок об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів;

- реконструкція, встановлення зовнішнього освітлення із запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій;

- обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями;

- облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний догляд за ними;

- придбання та встановлення лавок, вазонів під квіти, інформаційних стендів та інших об’єктів благоустрою;

- очистка системи дощової каналізації, поточний ремонт.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів бюджету міської територіальної громади, згідно додатку 1 до Програми.

Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що передбачаються бюджетом міської територіальної громади на відповідний рік.

В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету.

Не виключається можливість отримання коштів на реалізацію Програми з бюджетів вищих рівнів.

Термін виконання Програми 2024-2026 роки, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради.

**5. Напрями діяльності та заходи Програми**

Напрямки реалізації Програми є забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення в населених пунктах громади згідно додатку 2 до Програми.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

- покращення загального стану об’єктів благоустрою, технічного, естетичного та санітарного стану елементів благоустрою;

- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок із застосуванням новітніх енергоощадних технологій;

- забезпечення безпеки дорожнього руху, безаварійної експлуатації громадського, спеціального, приватного транспорту та пішоходів;

- доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення їх утримання в безпечному експлуатаційному стані;

- суттєве покращення естетичного вигляду населених пунктів громади та об’єктів шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;

- покращення якості надання послуг, в тому числі і з благоустрою підприємствами житлово-комунального господарства;

- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослого населення громади в місцях відпочинку та загального користування.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Виконання заходів Програми покладається на відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій, а також до участі в загально громадських заходах - працівників підприємств, організацій, установ та закладів, місцевого населення.

Відповідальний виконавець щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає до фінансового управління Ананьївської міської ради та до відділу економічного розвитку Ананьївської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу, у разі невиконання - обґрунтування причин.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва Ананьївської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше, ніж у місячний строк, відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Ананьївської міської ради із пояснювальною запискою.

**Додаток 1**

до цільової Програми

«Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства благоустрою Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки

**Ресурсне забезпечення цільової Програми «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **Роки виконання Програми** | | | **Усього витрат на виконання Програми** |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 21920,0 | 25970,0 | 27830,0 | 75720,0 |
| Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 21920,0 | 25970,0 | 27830,0 | 75720,0 |

**Додаток 2**

до цільової Програми

«Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства благоустрою Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки

**Перелік заходів цільової Програми «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово-комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади»**

**на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн.** | | | | **Очікуваний результат** |
| **Усього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Покращення загального стану об’єктів благоустрою, технічного, естетичного та санітарного стану елементів благоустрою | Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню населених пунктів | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Покращення благоустрою  Забезпечення  якісного  прибирання  Створення  належних умов  для святкування  визначних дат,  державних,  релігійних свят  та інших  масових заходів  Покращення умов для розвитку дітей та молоді громади |
| Утримання площ, парків, скверів, пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, територій приміщень комунальної власності територіальної громади | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування | 2024-2025 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 120,0 | 180,0 |  |
| Монтаж та демонтаж міської новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 120,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |
| Придбання дитячих ігрових та спортивних елементів і облаштування майданчиків | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Утримання міських та сільських кладовищ | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 1050,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
| Проведення огляду – конкурсу «Кращий благоустрій приватного сектору територіальної громади» | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Заохочення представників громадянського суспільства. | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 200,0 | 90,0 | 60,0 | 50,0 |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **7120,0** | **2720,0** | **2270,0** | **2130,0** |  |
| 2 | Збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок із застосуванням новітніх енергоощадних технологій | Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 8500,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3000,0 | Збільшення  кількості  відремонтованих  світлоточок,  працюючих  мереж  освітлення |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **8500,0** | **2500,0** | **3000,0** | **3000,0** |  |
| 3 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, безаварійної експлуатації громадського, спеціального, приватного транспорту та пішоходів | Придбання та встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2025-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади |  |  | 100,0 | 100,0 | Попередження виникнення аварійних ситуацій на автошляхах громади |
| Придбання технічного обладнання для нанесення дорожньої розмітки | 2025 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади |  |  | 500,0 |  |
| Придбання дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Монтаж систем відеоспостереження | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Облаштування пандусами та пішохідними переходами доріг, тротуарів та об’єктів для осіб з обмеженими фізичними можливостями | 2024-2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **2800,0** | **700,0** | **1300,0** | **800,0** |  |
| 4 | Доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення їх утримання в безпечному експлуатаційному стані | Ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зимове утримання доріг комунальної власності | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 24000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 10000,0 | Закупівля  матеріалів,  устаткування  технічної солі  для проведення  робіт по  благоустрою |
| Облаштування та поточний ремонт водовідвідних лотків | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Поточний ремонт конструктивних елементів мостів та пішохідних переходів | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **25800,0** | **6600,0** | **8600,0** | **10600,0** |  |
| 5 | Суттєве покращення естетичного вигляду населених пунктів громади та об’єктів шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання | Комплексний догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, гілля та стовбурів зрізаних дерев та ін..  - посадка квітів, кущів, дерев;  - обрізування кущів, дерев;  - звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів;  - прополювання газонів, квітників | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Відновлення  зеленої зони |
| Регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **1200,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |  |
| 6 | Покращення якості надання послуг, в тому числі і з благоустрою підприємствами житлово-комунального господарства | Очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 4700,0 | 1200,0 | 1500,0 | 2000,0 | Забезпечення  чистоти  населених  пунктів і кладовищ  Забезпечення функціонування комунального підприємства та його ефективної роботи |
| Благоустрій і поточне утримання кладовищ (зрізування дерев, покіс трави, утримання території в належному санітарному стані) | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Закупівля робіт та послуг, придбання матеріалів, предметів, засобів, інвентарю, устаткування та обладнання для виконання робіт з благоустрою та проведення загально громадських заходів. | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Природоохоронні заходи | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **7300,0** | **2000,0** | **2400,0** | **2900,0** |  |
| 7 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, які здійснюють свою діяльність в сфері організації та підтримання благоустрою | Фінансова підтримка КП «Місто Сервіс Ананьївської міської ради» | 2024  2026 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 23000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Створення умов для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні господарської діяльності та забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади |
|  |  | **Всього за напрямком** |  |  |  | **23000,0** | **7000,0** | **8000,0** | **8000,0** |  |
|  |  | **Загальний обсяг, в т.ч.** |  |  |  | **75720,0** | **21920,0** | **26370,0** | **29230,0** |  |
|  |  | **Бюджет Ананьївської міської територіальної громади** |  |  |  | **75720,0** | **21920,0** | **26370,0** | **29230,0** |  |