****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

19 січня 2024 року № 1035-VІІІ

**Про затвердження Звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік**

Відповідно до статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 18 січня 2024 року №35 «Про схвалення проекту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження Звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік, висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Ананьївської міської ради від 10 березня 2023 року №758–VIII (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Ананьївської міської ради.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**Додаток**

до Звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік

**Пояснювальна записка**

**до Звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік**

Програма з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік (далі − Програма) затверджена рішенням Ананьївської міської ради від 10 березня 2023 року
№758-VIII (останні зміни затверджені рішенням Ананьївської міської ради від 07 липня 2023 року № 868-VIII).

Відповідальний виконавець Програми – відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради. У виконанні Програми брали участь відділ культури та туризму Ананьївської міської ради, відділ охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради, відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради та відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Ананьївської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери територіальної громади, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери територіальної громади внаслідок упровадження проєктів, організаційних та затратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи опалення).

Заходи з отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлових будівель припускали визначення енергетичного потенціалу будівель та визначення заходів необхідних для підвищення енергоефективності будівель, участь в державній Програмі з енергоефективності.

За звітній період (2023 рік) на впровадження заходів з отримання сертифікатів та проведення енергоаудиту будівель заплановано 300 000 грн. Дані заходи Програми не були виконані.

Невиконання або відтермінування виконання деяких заходів, запланованих Планом дій у звітному періоді, пов’язане з недостатністю фінансових ресурсів на їх реалізацію.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури та туризму Ананьївської міської ради профінансовано 842,58004 тис. грн., відділу охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради – 3 489,81285 тис. грн., відділу освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради - 4 416,57496 тис. грн., відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Ананьївської міської ради – 6 226,3836 тис. грн.

Відсоток виконання заходів у звітному періоді складає 49,6 % від запланованих Програмою обсягів фінансування на 2023 рік.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської

міської ради

від 19 січня 2024 року № 1035-VІІІ

**Звіт про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності щодо реалізації завдань програми** | **Перелік заходів програми, стисла характеристика** | **Строк виконання заходу**  | **Відповідальний виконавець** | **Джерела фінансува ння** |  |  |  | **Стан виконання заходів**  |
| **Планові обсяги** | **Фактичні обсяги** | **Відхилення** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** |
| 1 | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів | Заміна вікон нежитлової адмінбудівлі Ананьївської міської ради по вул. Незалежності, 20, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 |  Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 200,0** | **1 088,17589** | **-111,82411** |  |
| 2 | Заміна вікон в нежитловій будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КМП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **450,0** | **100,0** | **-350,0** |
| 3 | Капітальний ремонт даху нежитлової адмінбудівлі Ананьївської міської ради по вул. Незалежності, 20, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **4 200,0** | **4 005,44526** | **-194,55474** |
| 4 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і спору | Місцевий бюджет | **3 600,0** | **3 389,81285** | **-210,18715** |
| 5 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі вул. Героїв Чорнобиля,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 700,0** | **1 700,0** | **0** |  |
| 6 | Капітальний ремонт даху над спортивною залою нежитлової будівлі вул. Гімназійна,36, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **1 500,0** | **1 376,67383** | **-123,32617** |
| 7 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі комунальної установи «Ананьївський центральний будинок культури Ананьївської міської ради» вул. Героїв України 33, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **2 325,0** | **410,64004** | **-1914,35996** |
| 8 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі вул. Зарічна, 134, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **5 200,0** | **0** | **-5 200,0** |
| 9 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі вул. Героїв України, 48, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **2 200,00** | **0** | **-2 200,00** |
| 10 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі (інфекційне відділення) КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» вул. Героїв України,45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **3 400,00** | **0** | **-3 400,00** |
| 11 | Капітальний ремонт системи опалення Шелеховської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» за адресою с.Шелехове, вул. Лесі Українки, буд.176а | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Обласний бюджетМісцевий бюджет | **2 000,00** | **997,53971** | **-1 002,46029** |
| 12 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі вул. Незалежності, 51, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **945,0** | **932,93448** | **-12,06552** |
| 13 | Ремонт даху котельні адміністративної будівлі Ананьївської міської ради вул. Незалежності, 20, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **100,0** | **99,96919** | **-0,03081** |
| 14 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КМП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **0** | **-50,0** |  |
| 15 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Героїв Чорнобиля,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **0** | **-50,0** |
| 16 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Зарічна, 134, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **0** | **-50,0** |
| 17 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Героїв України, 48, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **0** | **-50,0** |
| 18 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі Шелеховської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» за адресою с.Шелехове, вул. Лесі Українки, буд.176а | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **0** | **-50,0** |
| 19 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Незалежності, 51, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **0** | **-50,0** |
| 20 |  | Поточний ремонт будівлі (заміна вікон, дверей) комунальної установи "Публічна бібліотека Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район ,м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 53 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **199,0** | **199,0** | **0** |  |
| 21 | Поточний ремонт будівлі (заміна вікон, дверей) комунальної установи "Публічна бібліотека Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 49  | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **199,0** | **199,0** | **0** |  |
| 22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля,44  | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **95,0** | **65,89292** | **-29,10708** |  |
| 23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт системи опалення Шелехівської філії комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою с. Шелехове, вул. Лесі Українки, буд 176/а  | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **30,0** | **30,0** | **0** |  |
| 24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об҆’єкту: «Капітальний ремонт даху, заміна вікон нежитлової будівлі КУ "Заклад дошкільної освіти (ясла садок) "Золотий ключик" Ананьївської міської ради за адресою: м. Ананьїв, вул. Незалежності, 31 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **65,0** | **63,89616** | **-1,10384** |  |
| 25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 літера "Б", гаражі» | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **35,0** | **33,94484** | **-1,05516** |  |
| 26 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою с. Ананьїв, вул. Храмова, 23» | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **35,0** | **32,95697** | **-2,04303** |  |
| 27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою с. Байтали, вул. Павла Маринича,65» | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **40,0** | **32,95697** | **-7,04303** |  |
| 28 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі міської бібліотеки-філії для дітей з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Комунальної установи "Публічна бібліотека Ананьївської міської ради " за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 53 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **35,0** | **33,94** | **-1,06** |  |
| 29 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, системи опалення будівлі комунальної установи "Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Героїв України,48 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **85,0** | **63,89616** | **-21,10384** |  |
| 30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Коханівка, вул. Панаса Мирного, буд.28 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **50,0** | **48,82657** | **-1,17343** |  |
| 31 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Ананьїв, вул. Вадима Нікітіна, буд.38, Літера А1 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **35,0** | **34,84968** | **-0,15032** |  |
| 32 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі Точилівської філії комунальної установи «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Точилове, вул. Центральна, 1 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **85,0** | **34,99993** | **-50,00007** |  |
| 33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі фасаду та спортивної зали Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул.Героїв Чорнобиля,44 | 2023 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Місцевий бюджет | **90,0** | **0** | **-90,0** |  |
|  | **Всього за напрямком** |  | **30 198,0** | **14 975,35145** | **-15 222,64855** |  |
|  | **Всього по Програмі** |  | **30 198,0** | **14 975,35145** | **-15 222,64855** |  |