****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

Ананьїв

20 грудня 2024 року №\_\_\_-VIII

**Про затвердження цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської**

**територіальної громади на 2025-2026 роки**

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про енергозбереження», «Про енергетичну ефективність будівель», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1803-р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року», враховуючи актуальність і значимість підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів, рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від \_\_\_ грудня 2024 року № \_\_ «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки», висновки та рекомендації постійних комісій Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити цільову Програму з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню Ананьївської міської ради передбачати кошти для фінансування Програми під час підготовки проєктів рішень про бюджет Ананьївської міської територіальної громади на відповідний рік та проєктів рішень про внесення змін до бюджету Ананьївської міської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**В.о. Ананьївського міського голови Оксана ГЛУЩЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської міської ради

від грудня 2024 року №

**Цільова Програма**

**з енергоефективності та енергозбереження**

**на території Ананьївської міської**

**територіальної громади**

**на 2025–2026 роки**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради | Від \_\_ грудня 2024 року №\_\_ «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми (у разі наявності) | \_\_\_ |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд, відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 6 | Головний розпорядник коштів | Виконавчі органи Ананьївської міської ради, визначені рішенням про бюджет Ананьївської міської територіальної громади |
| 7 | Учасники Програми | Балансоутримувачі будівель, споруд, лінійних об’єктів |
| 8 | Термін реалізації Програми | 2025-2026 роки |
| 8.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | \_\_\_\_\_ |
| 9 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. у тому числі: | 1 770,0 |
| 10.1 | коштів бюджету Ананьївської міської територіальної громади | 1 770,0 |
| 10.2 | коштів інших джерел | **-------** |

**2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Питання підвищення енергоефективності та енергозбереження є особливо актуальним в умовах залежності економіки від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденцій до зростання вартості енергоносіїв.

Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів комунальними установами можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійної системи управління енергоспоживанням, проведення енергообстеження для визначення ефективності енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з підвищення ефективності енерговикористання, у тому числі шляхом використання відновлювальних джерел енергії.

Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення споживання природного газу, виникла необхідність розробки програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики.

На сучасному етапі розвитку територіальних громад в умовах воєнного стану в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних технологій та обладнання; непрогнозоване зростання вартості енергоресурсів; фізичне та моральне старіння мереж системи тепло-, водопостачання та водовідведення, внутрішньобудинкових інженерних систем, низькі теплозахисні властивості огороджуючих конструкцій будівель; нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів різними категоріями споживачів, зокрема бюджетним сектором.

Заклади бюджетної сфери є найбільш енергоспоживчими для бюджету Ананьївської міської територіальної громади, оскільки основна маса енергоресурсів споживається будівлями соціального призначення. Значна частина цих ресурсів використовується нераціонально через застарілі технології, низьку якість експлуатації будівель та енергетичного обладнання.

У більшості будівлях бюджетної сфери зношені інженерні мережі та обладнання, спостерігається невідповідність санітарно-гігієнічним нормам – це ті фактори, що впливають на нераціональне використання енергетичних ресурсів закладами й установами і, як наслідок, постійне зростання споживання тепла, електроенергії, води, інших витрат на їх утримання. Питання запровадження енергозберігаючих заходів у цій галузі є надзвичайно актуальним.

Програма з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (далі – Програма) розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи, як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади.

При необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.

**3. Визначення мети та завдання Програми**

Мета Програми – підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів.

Скорочення використання традиційних видів палива шляхом їх заміщення на альтернативні або технічного вдосконалення тепло- та електрогенеруючого обладнання, у результаті чого спостерігатиметься економія бюджетних коштів.

Мета Програми досягається за рахунок реалізації на території громади низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання енергоресурсів у бюджетній та житлово-комунальній сферах.

Основним завданням Програми є модернізація обладнання, утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень і споруд, заміна вхідних дверей та вікон на металопластикові, впровадження енергоефективних систем освітлення, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи, скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок упровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів.

Першочерговими цілями є: задоволення потреб споживачів у економічно доступних енергоресурсах; забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх споживачів; підвищення енергетичної ефективності будівель відповідно до європейських стандартів в усіх елементах суспільного життя за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій з використанням високоефективних матеріалів; впровадження новітніх та енергоощадних технологій в усіх галузях комунального господарства шляхом заміни застарілого неефективного обладнання, заміни та підтримки в належному стані інженерних мереж електро- тепло- та водо-постачання та водовідведення; залучення зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів; підвищення обізнаності населення громади з питань енергоефективності та формування нової моделі поведінки споживачів; забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості населених пунктів громади; вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.

Виконання Програми спрямоване на:

- визначення першочергових енергозберігаючих та реноваційних заходів для покращення енергоефективності бюджетних будівель на підставі рекомендацій енергетичних сертифікатів (енергоаудитів);

- раціональне використання енергоносіїв у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм;

- досягнення економії бюджетних коштів;

- збільшення обсягів інвестицій в енергоефективну модернізацію та частки відновлювальних джерел енергії;

- стимулювання населення громади до раціонального та ощадного використання всіх видів енергетичних ресурсів;

- підвищення комфортності умов проживання в житлових будинках та зменшення витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, покращення енергетичних характеристик житлового фонду.

**4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми**

Шляхи і засоби розв’язання проблем:

- забезпечувати реалізацію заходів технічного характеру, демонтаж старих вікон, встановлення енергозберігаючих вікон;

- заміна конструкції даху, встановлення тепло- та гідро- бар’єрів, утеплення перекриттів даху та інші заходи, щодо впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів.

У рамках реалізації Програми розроблено заходи, реалізація яких забезпечить максимально ефективне споживання енергоресурсів, їх економію, що у свою чергу сприятиме підвищенню якості життя громади. Визначення шляхів розв’язання проблем енергозбереження громади базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на відповідний рік (додаток 1).

**5. Напрями діяльності та заходи Програми**

Напрями діяльності та заходи Програми викладено в додатку 2 до Програми.

**6. Очікувані результати та ефективність Програми**

Реалізація заходів, передбачених Програмою, сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу Ананьївської міської територіальної громади, більш високому технічному рівню постачання та упорядкування рівня споживання енергоресурсів.

Велике значення на період впровадження Програми матиме створення сприятливого економічного середовища для практичної діяльності в сфері енергозбереження. Успішна реалізація Програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище громади, забезпечить ефективне використання енергоресурсів.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюється відповідальним виконавцем, зазначеним у цій Програмі, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головним розпорядником бюджетних коштів.

Відповідальний виконавець Програми до 15 липня та до 15 січня щорічно готує та подає до фінансового управління Ананьївської міської ради та до сектору економічного розвитку Ананьївської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу, у разі невиконання – обґрунтування причин.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Координація роботи із забезпеченням виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, який здійснює систематичний моніторинг реалізації заходів і завдань Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше, ніж у місячний строк, відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Ананьївської міської ради із пояснювальною запискою.

**Додаток 1**

до цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025–2026 роки

**Ресурсне забезпечення цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025–2026 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Рік виконання  Програми | | Усього витрат на виконання Програми |
| 2025 рік | 2026  рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |
| Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |

**Додаток2**

до цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025–2026 роки

**Пріоритетні напрями діяльності та заходи цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження**

**на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва напряму діяльності щодо реалізації завдань програми** | **Перелік заходів програми, стисла характеристика** | **Відповідальний виконавець** | **Джерела**  **фінансу-вання** | **Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.** | | | **Очікуваний результат** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  | **7** | **8** |
| 1 | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху сільського  Будинку культури села Гандрабури КУ"Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради"  по вул. Зарічна, 134, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради; комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **350,0** | **350,0** | Підвищення енергоефективності будівлі, скорочення витрат на комунальні платежі, зменшення енерговитрат і поліпшення якості перебування в будівлі |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна вікон з гратами та дверей в громадському будинку (не житлова будівля) з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (філія Одеського художнього музею) по вул. Незалежності, 61, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,0** |
| 2 |
| 3 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, заміна вікон, дверей, улаштування опалення в будівлі КУ "Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради" по вул. Джерельна, 22, с. Байтали, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,,0** |  |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна вікон та дверей в будівлях КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Ананьївської міської ради» по вул. Павла Омеляновича-Павленко,60 м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і спору | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,0** |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, заміна вікон, дверей в будівлі комунальної власності Ананьївської міської ради по вул. Маринича Павла, 65, с. Байтали, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,0** |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: «Утеплення фасаду, заміна вікон та дверей в будівлі Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул.Героїв Чорнобиля,44» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споуд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **90,0** | **-** | **90,0** |  |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, заміна дверей в будівлях Новоселівської філії Комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Шевченка Т.Г., буд. 4, с. Новоселівка, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,0** |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна дверей в будівлі спортивної зали Комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Гімназійна, 38, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи – балансоутри-мувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **20,0** | **-** | **20,0** |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Улаштування утеплення стін, заміна та утеплення даху, заміна вікон та дверей в будівлях Романівської філії Комунальної установи «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» по вул. Центральна, 49, с. Романівка, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **80,0** | **-** | **80,0** |
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна та утеплення даху, заміна дверей в будівлі Шелехівської філії Комунальної установи «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» по вул. Лесі Українки, 176 –А, с. Шелехове, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **6 0,0** |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху приміщення інфекційного відділення КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» по вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область.» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі  будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **350,0** | **-** | **350,0** |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна вікон та дверей будівлі Новогеоргіївської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул..Богдана Хмельницького, 69 Б, с. Новогеоргіївка, Подільський район, Одеська область.» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **40,0** | **-** | **40,0** |
| 14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, заміна вікон та дверей будівлі фельдшерського пункту КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» по вул. Джерельна, 25, с. Байтали, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,0** |
| 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт даху, заміна вікон та дверей будівлі фельдшерського пункту КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» по вул. Подільська, 47, с. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **60,0** | **-** | **60,0** |  |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Заміна вікон та дверей будівлі фельдшерського пункту КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» по вул. Б.Хмельницького, 29, с. Кохівка, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **20,0** | **-** | **20,0** |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна вікон та дверей будівель КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Ананьївської міської ради» по вул. Героїв України,40,м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **40,0** | **-** | **40,0** |
| 18 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **50,0** | **50,0** | Визначення енергетичного потенціалу будівлі, визначення заходів необхідних для підвищення енергоефективності будівель, участь в державній Програмі з енергоефективності |
| 19 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Героїв Чорнобиля,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **50,0** | **50,0** |
| 20 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Зарічна, 134, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **50,0** | **50,0** |
| 21 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Героїв України, 48, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **50,0** | **50,0** |
| 22 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі Шелеховської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» за адресою: с.Шелехове, вул. Лесі Українки, буд.176а | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **50,0** | **50,0** |
| 23 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Незалежності, 51, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, комунальні установи - балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської територіальної громади | **-** | **50,0** | **50,0** |
|  | | **Всього за напрямком** |  |  | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |  |
|  | | **Загальний обсяг, в т.ч.** |  |  | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |  |
|  | | **бюджет Ананьївської міської територіальної громади** |  |  | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |  |
|  | | **Всього по Програмі** |  |  | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |  |
|  | | **Загальний обсяг, в т.ч.** |  |  | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |  |
|  | | **бюджет Ананьївської міської територіальної громади** |  |  | **1 120,0** | **650,0** | **1 770,0** |  |