****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

Ананьїв

24 січня 2025 року № -VІІІ

**Про затвердження Звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік**

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від \_\_ січня 2025 року № \_\_\_ «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження Звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік», висновки та рекомендації постійних комісій Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням Ананьївської міської ради від 08 грудня 2023 року № 990–VIII (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Ананьївської міської ради.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

 **ЗАТВЕРДЖЕНО**

 рішення Ананьївської

міської ради

 від \_\_ січня 2025 року №

**Звіт про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності щодо реалізації завдань програми** | **Перелік заходів програми, стисла характеристика** | **Строк виконання заходу**  | **Відповідальний виконавець** | **Джерела фінансува ння** |  |  |  | **Стан виконання заходів**  |
| **Планові обсяги****(тис. грн..)** | **Фактичні обсяги****(тис. грн..)** | **Відхилення****(тис. грн..)** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** |
| 1 | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху КУ "Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради" по вул. Незалежності, 63,м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Відділ культури та туризму Ананьївської міської ради | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади  | **39,0** | **38,99** | **-0,01** | 100% |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна вікон з гратами та дверей в громадському будинку (нежитлова будівля) з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (філія Одеського художнього музею) по вул. Незалежності, 61, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **60,0** | **0** | **-60,0** | --- |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, заміна вікон, дверей, улаштування опалення в будівлі КУ "Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради" по вул. Джерельна, 22, с. Байтали, Подільський район, Одеська область | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **80,0** | **0** | **-80,0** |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна вікон та дверей в будівлях КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Ананьївської міської ради» по вул. Дворянська,60, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **60,0** | **0** | **-60,0** |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі фасаду та спортивної зали Комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул.Героїв Чорнобиля,44 | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **90,0** | **0** | **-90,0** | -100-100%100%100%--100% |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі літера «А» Гандрабурівського дошкільного відділення комунальної установи «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» по вул. Зарічна, 142, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **39,0** | **38,98933** | **-0,01067** |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна дверей, утеплення та ремонт даху в будівліКомунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Гімназійна, 52, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **80,0** | **0** | **-80,0** |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна дверей, утеплення та ремонт даху в будівлі спортивної зали Комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Гімназійна, 38, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради»  | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **80,0** | **34,84968** | **-45,15032** |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Улаштування системи опалення, заміна та утеплення даху, заміна вікон та дверей в будівлі Коханівської філії Комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Панаса Мирного, 28, с. Коханівка, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **80,0** | **48,82657** | **-31,17343** |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Заміна та утеплення даху в будівлі Ананьївської філії Комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Вадима Нікітіна, 38, с. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **80,0** | **34,84968** | **-45,15032** |
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі Новоолександрівської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул. Миру, 65, с. Новоолександрівка, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **60,0** | **0** | **-60,0** |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі Новогеоргіївської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» по вул.Богдана Хмельницького, 69 Б, с. Новогеоргіївка, Подільський район, Одеська область» | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **60,0** | **0** | **-60,0** |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт основної будівлі (А’, А’’, А’’’, Ж) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» (ремонт даху, заміна вікон та дверей) за адресою: вул. Гімназійна, 36, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область» (заходи з енергозбереження) | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **80,0** | **79,97860** | **-0,0214** |
| 14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з виготовленням експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт даху, системи опалення будівлі комунальної установи «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул. Героїв України,48 | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **85,0** | **63,89616** | **-21,10384** | 100% |
| 15 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **50,0** | **0** | **-50,0** | - |
| 16 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Героїв Чорнобиля,44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **50,0** | **0** | **-50,0** | - |
| 17 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Зарічна, 134, с. Гандрабури, Подільський район, Одеська область | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **50,0** | **0** | **-50,0** | - |
| 18 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Героїв України, 48, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 20234 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **50,0** | **0** | **-50,0** | -- |
| 19 | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі Шелеховської філії комунальної установи «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» за адресою: с.Шелехове, вул. Лесі Українки, буд.176 | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **50,0** | **0** | **-50,0** |
| 20 |  | Отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлової будівлі вул. Незалежності, 51, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **50,0** | **0** | **-50,0** | - |
| 21 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради" за адресою: вул. Гімназійна, буд.38, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)  | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради» |  Обласний бюджет | **1068,598** | **1066,37459** | **-2,22341** | 100% |
| 22 | Капітальний ремонт даху, системи опалення будівлі комунальної установи "Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради" за адресою: вул. Героїв України,48, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Обласний бюджет | **1702,754** | **1690,90565** | **-11,84835** | 100% |
| 23 | Капітальний ремонт даху, заміна вікон нежитлової будівлі КУ "Заклад дошкільної освіти (ясла садок) "Золотий ключик" Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Незалежності, 31, м. Ананьїв) (заходи з енергозбереження)  | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Обласний бюджет | **2935,376** | **2909,773** | **-25,603** | 100% |
| 24 | Капітальний ремонт системи організованого водостоку будівлі КУ "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" за адресою: вул.Гімнаційна,36, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область ( в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади  | **53,705** | **52,83225** | **-0,87275** | 100% |
| 25 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі Ананьївської міської ради, за адресою: вул.Центральна,66, с.Романівка, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) (в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади Обласний бюджет | **1043,705** | **1039,84158** | **-3,86342** | 100% |
| 26 | Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі літера "А" та гаражу літера "Б" КП "Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Соборна, 30В, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) (в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Комунальне підприємство «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради»  | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади Обласний бюджет | **789,100** | **787,01970** | **-2,0803** | 100% |
| 27 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера «А» Гандрабурівського дошкільного відділення КУ«Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Зарічна, 142, с.Гандрабури, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)  | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Обласний бюджет | **650,000** | **650,000** | **0** | 100% |
| 28 | Капітальний ремонт системи опалення нежитлової будівлі КУ «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, будинок 44, с. Жеребкове, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) (в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **39,000** | **38,98933** | **-0,01067** | 100% |
| 29 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера «А» та літера «Б» КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України,40, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) (в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади Обласний бюджет | **1489,000** | **1474,17142** | **-14,82858** | 100% |
| 30 | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі Ананьївської міської ради за адресою: вул. Гімназійна, 49, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) ( в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади Обласний бюджет | **1489,000** | **1444, 97929** | **-44,02071** | 100% |
| 31 |  | Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі Ананьївської міської ради за адресою: вул. Виноградова Вані, 21а, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) ( в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади Обласний бюджет | **1489,000** | **1256,72680** | **-232,2732** | 100% |
| 32 | Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі музичної школи ім. П.І. Ніщинського за адресою: вул. Незалежності, 63, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження)  | 2024 | Відділ культури та туризму Ананьївської міської ради  | Обласний бюджет | **1450,000** | **1162,39816** | **-287,60184** | 100% |
| 33 | Капітальний ремонт даху основної будівлі школи (А) початкових класів Романівської філії КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» (заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Центральна,49, с. Романівка, Подільський район, Одеська область (в тому числі виготовлення ПКД) | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади Обласний бюджет | **1239,000** | **1087,1949** | **-151,8051** | 100% |
| 34 |  | Капітальний ремонт основної будівлі (А', А'', А''', Ж) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» (ремонт даху, заміна вікон та дверей) за адресою: вул.Гімназійна,36, м.Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) | 2024 | Комунальна установа «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» | Обласний бюджет | **2500,000** | **2393,72103** | **-106,27897** | 100% |
| 35 | Виготовлення ПКД по об’єкту: капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера «А» Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» адресою: вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) | 2024 | Ананьївська міська рада, комунальні установи, балансоутримувачі будівель і споруд | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **40,000** | **0** | **40,000** | - |
| 36 | Виготовлення ПКД на об’єкт: Капітальний ремонту даху нежитлової будівлі КУ « Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради », за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Ананьїв, вул.Героїв України, будинок 7А(заходи з енергозбереження) | 2024 | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»  | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **40,000** | **38,98933** | **-1,01067** | 100% |
| 37 | Виготовлення ПКД на об’єкт: Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера "А" та котельні літера "Б" Ананьївської міської ради за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв,вул. Незалежності, 38 (заходи з енергозбереження) | 2024 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **40,000** | **38,98933** | **-1,01067** | 100% |
| 38 | Виготовлення ПКД по об’єкту: Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі Ананьївської міської ради за адресою:Одеська область, Подільский район,м. Ананьїв,вулиця Єврейська, 23 (заходи з енергозбереження) | 2024 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **39,000** | **38,98933** | **-0,01067** | 100% |
| 39 | Сонячні панелі на каркасі з кріпленням (заходи з енергозбереження) | 2024 | Ананьївська міська рада  | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | **600,000** | **570,960** | **-29,040** | 100% |
|  | **Всього по Програмі** |  | **19970,238** | **18083,23571** | **-1887,00229** |  |
|  | **Загальний обсяг, в т.ч.** |  | **19970,238** | **18083,23571** | **-1887,00229** |  |
|  | **бюджет Ананьївської міської територіальної громади**  |  | **2373,51** | **1367,06958** | **-1006,44042** |  |
|  | **обласний бюджет**  |  | **17596,728** | **16716,16613** | **-880,56187** |  |

**Додаток**

до Звіту про виконання цільової

Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік

**Пояснювальна записка**

 **до звіту про виконання цільової Програми з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік**

Програма з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2024 рік (далі − Програма) затверджена рішенням Ананьївської міської ради від 08 грудня 2023 року
№ 990-VIII (останні зміни затверджені рішенням Ананьївської міської ради від
25 жовтня 2024 року № 1281-VIII).

Відповідальний виконавець Програми – відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради. У виконанні Програми брали участь відділ культури та туризму Ананьївської міської ради, відділ охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради, відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради та сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Ананьївської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери територіальної громади, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери територіальної громади внаслідок упровадження проєктів, організаційних та затратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи опалення).

Заходи з отримання сертифікату та проведення енергоаудиту нежитлових будівель припускали визначення енергетичного потенціалу будівель та визначення заходів необхідних для підвищення енергоефективності будівель, участь в державній Програмі з енергоефективності.

За звітній період (2024 рік) на впровадження заходів з отримання сертифікатів та проведення енергоаудиту будівель заплановано 300 000 грн. Дані заходи Програми не були виконані.

Невиконання або відтермінування виконання деяких заходів, запланованих Планом дій у звітному періоді, пов’язане з недостатністю фінансових ресурсів на їх реалізацію.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури та туризму Ананьївської міської ради профінансовано 1201,38816 тис. грн., відділу охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради – 38,98933 тис. грн., відділу освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради – 11665,35219 тис. грн., сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Ананьївської міської ради – 570,960 тис. грн., відділу з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради - 4606,54603 тис. грн..

Відсоток виконання заходів у звітному періоді складає 90,6 % від запланованих Програмою обсягів фінансування на 2024 рік.