АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Ананьїв

19 грудня 2025 року							           № 1818-VІІІ

Про затвердження міської цільової Програми на 2026-2028 роки

«Питна вода» на території Ананьївської міської територіальної громади

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про охорону навколишнього природного середовища», Водним кодексом України, враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 18 грудня  2025 року №764      «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження міської цільової Програми на 2026-2028 роки «Питна вода» на території Ананьївської міської територіальної громади», висновки та рекомендації постійних комісій Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити міську цільову Програму на 2026-2028 роки «Питна вода» на території Ананьївської міської територіальної громади (додається).

2. Фінансовому управлінню Ананьївської міської ради  передбачати кошти для фінансування Програми під час підготовки проєктів рішень про бюджет Ананьївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки та проєктів рішень про внесення змін до бюджету Ананьївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Ананьївський міський голова				             Юрій ТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Ананьївської

міської ради

від  19 грудня 2025 року

№ 1818-VІІІ

Міська цільова Програма нa 2026-2028 роки

«Питна вода» на території

Ананьївської міської територіальної громади

Ананьїв – 2025 рік

- ПАСПОРТ

міської цільової Програми на 2026-2028 роки «Питна вода» на території

Ананьївської міської територіальної громади

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради про погодження Програми | Від 18 грудня 2025 року №764 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження цільової Програми на 2026-2028 роки «Питна вода» на території Ананьївської міської територіальної громади» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 4 | Співрозробник Програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Комунальні підприємства |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довготривалих Програм) | - |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання Програми | Бюджет Ананьївської міської територіаль ної громади |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми всього тис. грн., у тому числі: | 44 550,0 |
| 9.1 | коштів бюджету Ананьївської міської територіальної громади | 44 550,0 |
| 9.2 | коштів інших джерел | - |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Міська цільова Програма на 2026-2028 роки «Питна вода» на території Ананьївської міської територіальної громади (далі - Програма) спрямована на забезпечення населення Ананьївської міської територіальної громади якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення життя населення.

Програма визначає основну стратегію підвищення рівня та розширення надання послуг з водопостачання та водовідведення, поліпшення якості питної води та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Ананьївської міської територіальної громади (далі – громада).

Програма  розроблена для визначення плану розвитку системи водопостачання та водовідведення населених пунктів громади, з метою підвищення ефективності її роботи, покращення рівня обслуговування абонентів, забезпечення стійкості, надійності та екологічної безпеки роботи системи в цілому та окремих елементів.

Розроблення Програми обумовлено:

- задовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю централізованого водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем водопостачання та водовідведення.

Вода - один із найважливіших факторів, який визначає розміщення продуктивних сил, а дуже часто і засіб виробництва. Водні ресурси є одним з життєво важливих компонентів екологічного середовища та необхідною підвалиною соціально-економічного розвитку в цілому, задоволення основних потреб людей, діяльності у галузі виробництва продовольства, збереження екосистем.

Виконання Програми передбачає:

- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

- створення конкурентного середовища і формування ринку комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

- покращення екологічного та санітарного стану громади;

- прозорість прийнятих рішень щодо реформування житло-комунального господарства.

Однією з цілей стратегічного розвитку громади на період до 2030 року визначено створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпеченні належного рівня водопостачання та водовідведення.

Реалізація даної Програми має забезпечити кардинальне поліпшення екологічного стану річок та водоймищ і навколишнього середовища, запасів та характеристик поверхневих та підземних вод, якості питної води, що загалом зменшить вплив шкідливої дії вод, провести заміну та реконструкцію існуючих систем водопостачання та водовідведення, будівництво нових водогонів, покращення обслуговування з подачі питної води вищої якості та забезпечення повної очистки стоків. Забезпечення населення громади питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

3.Мета Програми

Метою Програми є розробка ефективних заходів, спрямованих на покращання забезпечення населення Ананьївської міської територіальної громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в громаді; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення та захисту водних ресурсів від забруднення і виснаження, удосконалення системи пожежного водопостачання.

Для досягнення мети передбачається вирішити питання:

- доведення якості питної води до необхідних вимог;

- зменшення нераціонального використання води;

- збільшення обсягу надання послуг;

- підвищення надійності та ефективної роботи систем;

- зменшення витрат на виробництво одиниці продукції;

- впровадження енергозберігаючих технологій.

Мета Програми також полягає в упорядкуванні проведення очисних та регулюючих робіт на поверхневих водоймах та забезпеченні захисту мешканців громади, населених пунктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних збитків.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Варіантом розв’язання проблеми є розвиток та реконструкція системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів громади, охорона джерел питного водопостачання, доведення якості питної води до вимог державних стандартів, розроблення та впровадження науково-дослідних розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- попередження забруднення питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам;

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних технічних санітарних заходів;

- контролю якості питної води;

- розвитку забору, транспортування питної води та водовідведення;

- проведення оцінки екологічно-гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність встановленим вимогам.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ананьївської міської територіальної громади та власних коштів Комунального підприємства «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради», коштів обласного бюджету, інших джерел надходжень, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів, благодійних внесків.

Строки виконання Програми передбачено на 2026-2028 роки.

Орієнтовані обсяги фінансування зазначеної Програми складають   44 550,0  тис. грн. та визначатимуться щороку в межах наявного фінансового ресурсу.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Основним завданням Програми є:

- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.

- оснащення лабораторії контролю якості питної води та стічних вод сучасним контрольно-санітарним обладнанням;

- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж з використанням новітніх технологій.

Виконання Програми здійснюється за таким напрямком: розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення  з ресурсозберігаючими та енергозберігаючими технологіями, підготовка питної води та можливе очищення стічних вод відповідним обладнанням та приладами контролю, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, проведення лабораторних аналізів контролю якості питної води.

Програмою визначено перелік заходів щодо поліпшення водопостачання і водовідведення населених пунктів громади шляхом оптимального використання існуючого потенціалу підприємства надавача послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Заходами передбачається здійснити реконструкцію діючих систем водопостачання та водовідведення, поліпшення якості питної води, проведення лабораторних аналізів води, підвищення надійності експлуатації систем водопостачання і водовідведення, зменшення енергоспоживання.

Ресурсне забезпечення та обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми наведено в додатку 1.

Виконання заходів Програми здійснюється за такими напрямами:

- забезпечення енергозбереження;

- підвищення надійності роботи систем питного водопостачання;

- економія водних ресурсів;

- поліпшення якості води;

- здійснення лабораторних аналізів контролю якості питної води;

- розвиток систем водопостачання та водовідведення.

Забезпечення енергозбереження передбачає:

- усунення витоків і непродуктивних витрат води;

- зниження енергоємності систем;

- здійснення обліку води;

- удосконалення збору, перекачки і очистки стічних вод.

Подача і розподіл води у водопровідних мережах та транспортування стічних вод належить до найбільш енергоємних робіт і значна частка в собівартості і тарифах на водопостачання та водовідведення припадає саме на електроенергію.

Підвищення надійності роботи системи питного водопостачання  та водовідведення передбачає:

- модернізацію водопровідних та каналізаційних систем населених пунктів;

- реконструкцію систем питного водопостачання та водовідведення на підставі сучасних гідравлічних розрахунків;

- капітальний ремонт систем питного водопостачання та водовідведення.

Економія водних ресурсів передбачає:

- зменшення витрат води завдяки реконструкції мереж та споруд систем водозабезпечення;

- облік води на всіх етапах водопостачання, а також при транспортуванні та очищенні стічних вод;

- встановлення лічильників у кожному житловому будинку та безпосередньо у споживачів;

- заміну старих та аварійних магістральних водопроводів і водопровідної мережі.

Створення альтернативних джерел водопостачання передбачає:

- максимальне використання місцевих підземних джерел водопостачання;

- розвиток групових, локальних та альтернативних водопроводів.

Поліпшення якості води передбачає:

- забезпечення норм санітарних охоронних зон систем водопостачань;

- проведення лабораторного контролю якості питної води;

- проведення доочистки піднятої води.

Розвиток систем водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво нових та розширення існуючих систем водо забезпечення та водовідведення;

- заміну аварійних ділянок водопровідних мереж та каналізаційних мереж, насамперед напірних;

- проведення робіт із санації, ремонту та відновлення мереж;

- заміну насосного устаткування та решіток на каналізаційних насосних станціях на сучасні з меншим обсягом споживання електроенергії;

- реконструкцію та відновлення каналізаційних очисних споруд з метою удосконалення якості очищення стічних вод;

- розширення надання послуг з водовідведення та поліпшення їх якості;

- впровадження нових технологій, що забезпечать економічне транспортування стічних вод.

Основні напрямки діяльності та заходи Програми наведені в додатку 2.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню громади з питань водопостачання та водовідведення;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування,  зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- оптимальне співвідношення рівня витрат та оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Крім того, виконання Програми сприятиме:

-   створенню безпечних умов проживання населення громади;

-   відновленню сприятливого гідротехнічного стану річки Тилігул;

-  поліпшенню умов проходження весняних повеней та паводків на річці Тилігул;

-   мінімізації можливих збитків від шкідливої дії зливових та грунтових вод.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій, а також до участі в загально громадських заходах - працівників підприємств, організацій, установ та закладів, місцевого населення.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає до фінансового управління та до сектору економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу, у разі невиконання - обґрунтування причин.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Ананьївської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Координація роботи із забезпеченням виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, який здійснює систематичний моніторинг реалізації заходів і завдань Програми.

Після завершення терміну дії Програми відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради  подає на розгляд сесії підсумковий звіт про результати виконання Програми.

Додаток 1

до міської цільової Програми

на 2026-2028 роки  «Питна вода» на 	    території Ананьївської                                     міської територіальної громади

Ресурсне забезпечення  міської цільової Програми  на 2026-2028 роки «Питна вода» на території

Ананьївської міської територіальної громади

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2026 рік | 2027рік |  |  | 2028 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 13 950,0 |  | 14 050,0 | 16 550,0 |  | 44 550,0 |
| Місцевий бюджет | 13 950,0 |  | 14 050,0 | 16 550,0 |  | 44 550,0 |
| Обласний бюджет | - |  | - | - |  | - |

Додаток 2

до міської цільової Програми на 2026-2028 роки  «Питна вода» на території Ананьївської                                 міської територіальної громади

Перелік заходів міської цільової Програми  на 2026-2028 роки «Питна вода» на території

Ананьївської міської територіальної громади

тис. грн.

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств Ананьївської міської ради, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охорона джерел питного водопостачання | Встановлення огорож, ліквідація стихійних звалищ біля санітарної зони, проведення комплексу робіт для упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпеченн я охорони підземних джерел від забруднення,що призведе до покращення якості питної води |  |
| 1.2 | Контроль якості питної та стічних вод | Дослідження води на хімічне та бактеріальне забруднення, знезараження води (придбання матеріалів, реагентів) | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Покращення якості питної води та стічної води |  |
| 1.3 | Розвиток систем водопостачання та водовідведення | Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж та насосних станцій, артсвердловин, каналізаційних очисних споруд та резервуарів для накопичення чистої води | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 8500,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3000,0 | Своєчасна ліквідація та недопущення аварійних ситуацій, забезпечення круглодобовим постачанням питною водою, покращення якості питної води |  |
| 1.4 | Впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення іноваційних енергоощадних технологій, сучасного обладнання і приладів контролю | Встановлення альтернативних джерел енергії – сонячних електростанцій | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 7350,0 | 2750,0 | 2300,0 | 2300,0 | Заощадження енергоносіїв |  |
| 1.5 | Відшкодування загально-виробничих та загально-господарських витрат комунальним підприємствам, які здійснюють водопостачання та водовідведення | Оплата електроенергії, матеріалів для поточного ремонту обєктів водопостачання та водовідведення, оплата праці з нарахуванням, інші поточні витрати підприємств | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 19 950,0 | 6 450,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | Заощадження коштів на обслу-говування та ремонт мережі водопостачан ня та водовідведення |  |
| 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Ананьївської міської ради, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств житлово-комунального господасртва | Придбання комунальної техніки комунальним підприємствам Ананьївської міської ради, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | Орієнтована кількість придбання спеціалізованої техніки – 2 одиниці |  |  |
| 3 | Відшкодівання різниці в тарифах підприємств комунальної власності, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Відшкодування загально-виробничих та загально-господарських витрат комунальним підприємствам | Відшкодівання різниці в тарифах підприємств комунальної власності, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | Сума коштів визначається за результатами фінансової звітності за відповідний звітний період ( місяць, квартал, рік) |  |  |  | Заощадження коштів на обслуговування мережі водопос-тачання та водовідведення |  |  |
| 4 | Відшкодування збитків підприємств комунальної власності, що надають послуги з водопостачання та вожовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відшкодування загально-виробничих та загально-господарських витрат комунальним підприємствам | Відшкодівання збитків підприємств комунальної власності, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | 2026-2028 | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади | Сума коштів визначається за результатами фінансової звітності за відповідний звітний період ( місяць, квартал, рік) |  |  |  | Заощадження коштів на обслу-говування мережі водопостачання та водовідведення |  |  |
|  | Всього по Програмі загальний обсяг, в т.ч. |  |  |  |  | 44 550,0 | 13 950,0 | 14 050,0 | 16 550,0 |  |  |  |
|  | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади |  |  |  |  | 44 550,0 | 13 950,0 | 14 050,0 | 16 550,0 |  |  |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |